ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ АКТИВНОСТИ НА ПОНОВЉЕНОМ ЗАТВАРАЊУ ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I.A-2 (E-763):  
Уб ( km.40+645,28 ) – Лајковац ( km.53+139,91 )  
Фото-извештај-прилози

У складу са инструкцијама, планираним активностима и службеној забелешци сачињеној при инспекцијском обиласку деонице дана: 13.11.2017.године, а због хитности поступања без чекања Вашег Записника-Решења дат је налог предузећу “СРБИЈААУТОПУТ“ д.о.о. да одмах приступи ПОНОВНОМ ЗАТВАРАЊУ-БЛОКИРАЊУ државног пута I.A-2/Е-763 деоница: Уб – Лајковац.

Радови су изведене уз сагласност Директора сектора одржавања државних путева I и II реда ЈП „Путеви Србије“ Зорана Стојисављевића,дипл.инж.грађ.

Радови су извршени 15.11.2017.године.

Деоница је у потпуности затворена за саобраћај мототрнх возила ( ПА и ТТВ ).

У току дана нисмо завршили све планиране активности о чему сам Вас известио телефонским путем, али ће се урадити у најкраћем временском периоду:

* Постављање предпрепрека испред New Jersey елемената ( линеари ) према планираноим диспозицијама;
* Додадтна вертикална сигнализација унутар деонице ( сигнализација обавештења, упозорења и изричитих наредби ). По постављању сигнализације ћу Вас писмено известити уз фото записник.
* На деоници је остала „заробљена“ механоопрема ГП“ПЛАНУМ“. Начин на који ће се приступити до механоопреме за потребе рада и демобилизације није дефинисан. Молим Вас да у контактима са ГП“ПЛАНУМ“ решите проблем.

За потребе наших договорених преосталих активности ћу Вас благовремено обавестити, по обезбеђивању вертикалне сигнализације и опреме-леинеара.

Фото записник Вам достављам директно путем е-маила.

С' поштовањем,

Представник ЈП“Путеви Србије“

по овлашћењу

Београд / Лајковац \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.11. 2017.год. Веско Стијовић,дипл.инж.грађ..