На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), члана 9. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-31/2019-02 од 25. фебруара 2019. године, Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 404-02-31/1/2019-02 од 25. фебруара 2019. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА -**

**РАЗМИНИРАЊЕ - ЧИШЋЕЊЕ КАСЕТНЕ МУНИЦИЈЕ И ДРУГИХ НЕКСПЛОДИРаНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА СА ЛОКАЦИЈЕ ''СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ'' ОПШТИНА Црвени крст, ГРАД Ниш**

**број јавне набавке 12/2019**

**САДРЖАЈ**

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ.76. ЗЈН

IX ОБРАЗАЦ ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН - уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА ПРОЈЕКТА СВИХ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ЊЕГОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ

XVI МОДЕЛ УГОВОРА

XVII ПРОЈЕКАТ за разминирање-чишћење касетне муниције и других неексплодираних убојних средстава са локације „Стеван Синђелић“, број 0210/19 општина Црвени Крст, Град Ниш од јануара 2019. годинеизрађен од Центра за разминирање

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

* 1. **ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**
* Назив: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: наручилац);
* Адреса: Немањина 22-26, Београд;
* Интернет страница: www.mgsi.gov.rs;
* ПИБ: 108510088;
* Матични број: 17855212;
* Лице одговорно за потписивање уговора: Александра Дамњановић, државни секретар;
* Радно време наручиоца: 07:30 - 15:30 часова.

**1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18).

**1.3 ЦИЉ ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**1.4 ПАРТИЈЕ**

Јавна набавка није обликована по партијама.

**1.5 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

* **Портал јавних набавки**, portal.ujn.gov.rs;

**1.6 КОНТАКТ НАРУЧИОЦА (лице или служба)**

Татјана Радукић, е-mail[tatjana.radukic@mgsi.gov.rs](mailto:tatjana.radukic@mgsi.gov.rs)

**1.7 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

У циљу ближег упознавања са предметом набавке и доброг сагледавања обима посла, препорука наручиоца је да заинтересована лица, пре подношења понуде, обиђу место извођења радова.

**На писани захтев заинтересованог лица**, наручилац ће организовати обилазак и увид оним лицима која су евидентирана пре почетка обиласка, сваког радног дана од дана објаве позива за подношење понуда.

Захтев за обилазак може се доставити наручиоцу најкасније дан пре заказаног термина, путем електронске поште на адресу [tatjana.radukic@mgsi.gov.rs](mailto:tatjana.radukic@mgsi.gov.rs)

Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца преда пуномоћје за обилазак локације (на меморандуму заинтересованог лица, потписаног и печатом овереног од стране овлашћеног лица).

**Место извођења радова**: територија опшине Црвени крст, на подручју града Ниша, јужно од насеља ''Стеван Синђелић'', односно у оквиру војне касарне ''Стеван Синђелић'', на кат. парцели бр 1398/12 КО Ниш –Црвени крст у Нишу.

**Записник о извршеном обиласку локације:** саставља се записник који потписују овлашћени представник заинтересованог лица и овлашћени представник наручиоца.

**Контакт особа испред наручиоца: djordje.milic@mgsi.gov.rs**.

II

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**2.1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке су радови – разминирање – чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава (у даљем тексту: НУС) са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, у свему према Пројекту број 0210/19, израђеном од стране Центра за разминирање, јануар 2019. године, објављеном у поглављуXVII као посебан документ и саставни је део конкурсне документације.

**2.2 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

Шифра: 45111211 - Радови на минирању

III СПЕЦИФИКАЦИЈА / ОПИС РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

## 3.1 Основни подаци

**Радови хуманитарног разминирања терена на локацији у Нишу која се налази оквиру војне касарне ''Стеван Синђелић'', на кат. парцели бр 1398/12 КО Ниш –Црвени крст у Нишу изводи се у потпуности у складу са Пројекатом за разминирање-чишћење касетне муниције и других неексплодираних убојних средстава са локације „Стеван Синђелић“ број 0210/19 општина Црвени Крст, Град Ниш од јануара 2019. године, (у даљем тексту ПРОЈЕКАТ БРОЈ 0210/19)** , израђен од стране Центра за разминирање у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

Површина за разминирање налази се на територији општине Црвени Крст, на подручју Града Ниша а јужно од насеља Стеван Синђелић, односно у оквиру војне касарне „Стеван Синђелић" на кат. парцели бр. 1398/12 КО Ниш - Црвени крст у Нишу. Право својине на парцели уписано је у корист Републике Србије док је право коришћења било уписано у корист Министарства одбране.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је грађевинску дозволу за изградњу два слободностојећа вишепородична стамбена објекта (Објекат А и Б) и партерног уређења на парцели.

У току НАТО агресије 1999. године, касарна „Стеван Синђелић" Војске Србије бомбардована је авионским и касетним бомбама. Војска Србије је извршила пиротехничко извиђање и пронашла 30 комада касетне муниције БЛУ 97 А/Б и три сумњива отвора од авионских бомби.

На површини коју је потребно очистити од касетне муниције и другог НУС, према подацима Војске Србије, вршено је пиротехничко извиђање и том приликом пронађено 1 комад касетне муниције БЛУ 97 А/Б на дубини од 10 цм.

Ради сагледавања загађености касетном муницијом и другог НУС ове површине, Центар за разминирање обавио је опште извиђање 18.01.2019. године, у присуству представника Војске Србије и градских власти, када је одређена граница површине за разминирање.

Укупна површина коју треба очистити од касетне муниције и другог НУС износи **22.280м2**.

## Опис локације

Локација „Стеван Синђелић“ је у току НАТО агресије 1999. године, као локација која се налази у оквиру касарне ВС „Стеван Синђелић“, у више наврата била циљ који је гађан касетном муницијом и авио бомбама.

Северно од локације налази се насеље Стеван Синђелић са око 200 станова. Источно се налази Електронски и Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу.

**Након чишћења од касетне муниције и другог НУС са ове површине, отклониће се опасност коју она представљају за изградњу два слободностојећа вишепородична стамбена објекта (Објекат А и Б).**

Најближа болница са хирушком и ортопедском службом налази се у Нишу удаљена око 3 км.

Полицијска станица и ватрогасна јединица налазе се у Нишу на удаљености од око 2 км.

Комуникација је могућа мобилном телефонијом и радио везом.

## 

## Конфигурација терена

Локација „Стеван Синђелић“ коју треба очистити од касетне муниције и другог НУС је равничарски предео.

## 

## 3.1.3 Земљиште

Земљиште се не обрађује а на њему су у претходном периоду налазила два објекта.

## 

## 3.1.4 Вегетација

На земљишту је ниско растиње (трава и жбуње).

# 3.2.ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ И ПРОЦЕНЕ

## Загађеност касетном муницијом

На локацији „Стеван Синђелић“, по изјавама представника Војске Србије, у току пиротехничког извиђања, 23.09.2016. године пронађена је једна касетна бомба БЛУ 97 А/Б на дубини од 5-10 сантиметара. Иста је откопана и уништена 29.09.2016. године. Пронађена је и муниција за противваздушни топ 20 мм и одређена количина пушчане муниције.

.

## Контаминираност металима

Контаминираност металима је повећана дуж жичаних ограда и у близини објекта који се једним делом налази на локацији.

На површини су се налазила два стамбена објекта који су уклоњени али темељи истих су и даље на локацији, што отежава проналажење осталих феромагнетних предмета који могу бити НУС.

## 3.2.3 Категоризација ризика

Операције разминирања - чишћења касетне муниције и другог НУС процењују се **високоризичним**.

Локацију је потребно обезбедити према Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

Неопходно је предузети максималне мере безбедности у току извођења радова у насељеном месту, уз успостављање зоне опасности и сигурне удаљености и обезбеђење сталног присуства санитетског возила и медицинске екипе.

## 3.2.4 Критеријум

Критеријуми који ће се примењивати приликом реализације овог Пројекта за потребе извођења грађевинских радова, подељени по фазама, су:

**ФАЗА I**

* Површину за разминирање-чишћење од касетне муниције претражити-очистити до дубине 50 цм.

**ФАЗА II**

* На површини за разминирање-чишћење, снимањем, утврдити постојање аномалија које указују на могуће присуство НУС до дубине 3 метра.
* Анализа података добијених снимањем површина.

Анализом података добијених снимањем површина приказати сваку аномалију која одговара феромагнетном предмету минималне масе од 50 кг или веће масе.

**ФАЗА III**

* Испитивање аномалија по задатом критеријуму.

У току испитивања уклонити и други НУС.

## 3.2.5 Избор технологије и метода рада

Овај пројекат може да се реализује коришћењем пасивних и активних метода за детекцију предмета од феромагнетних материјала, са или без узнемиравања земљишта.

Локацију је потребно разминирати-очистити од касетне муниције на дубини од 50 цм а затим са исте уклонити и други НУС до дубине од 3 метра.

Понуђач је дужан да технологију рада прилагоди условима на терену, захтевима Пројекта и могућностима опреме коју користи, како би остварио захтеван квалитет и резултат рада и обезбедио безбедну реализацију Пројекта, у складу са дефинисаним критеријумима и захтевима.

С обзиром на претходно задате критеријуме, извођач радова на овом пројекту треба да сачини Извођачки план у коме је дужан да дефинише методологију и технологију рада, уз употребу опреме која може да задовољи тражене критеријуме.

Препоручује се употреба металдетектора који омогућују детекцију предмета од феромагнетних материјала до дубине 3 метра. Понуђач је дужан да користи опрему са „дата-логером“ која снимљене податке приказује у визуелном облику (слика или карта). Аналогни уређаји могу се користити за разминирање-чишћење од касетне муниције до 50 цм и као помоћни уређаји при разминирању чишћењу другог НУС на дубини до 3 метра.

Као резултат коришћења наведене опреме, у фази II, треба да настане листа аномалија – магнетног поремећаја тла које ће бити непосредно истраживане према задатом критеријуму.

Питање испитивања аномалија понуђач ће обрадити у оквиру Извођачког плана. Приликом испитивања аномалија на већим дубинама од 1 метра, понуђач ће користити грађевинске машине.

Понуђач је дужан да, уколико користи софтвер за анализу аномалија - магнетног поремећаја тла, који Центар за разминирање не поседује, достави Центру у време реализације Пројекта, ради контроле и анализе истих и изврши обуку за коришћење истог.

Пронађен НУС уништаваће се на месту које је уређено за те намене, или на лицу места зависно од стања НУС, а у време које ће одредити Центар. Приликом уништавања потребно је успоставити зоне безбедне удаљености, организовати стражарску службу и предузети одговарајуће мере противпожарне заштите.

Уништавање НУС у Србији могу да обављају Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова или правна лица која су овлашћена за те послове.

Осим методологије, технологије и опреме предвиђене Извођачким планом, извођач радова не може да користи другу методологију, технологију и опрему, без претходног усаглашавања са Центром за разминирање и израде допуне Извођачког плана одобреног од стране Центра за разминирање.

## 3.2.6. Учинак

У оквиру праћења реализације овог пројекта, Центар ће пратити и динамику и начин извршења радова.

У току фазе I када се врши разминирање-чишћење до дубине од 50 цм, један пиротехничар - деминер може дневно претражити - очистити до 150 м2 површине Пројекта.

Током примене фазе II, потребно је придржавати се позитивних прописа којима је регулисано радно време.

# ОБАВЕЗЕ И УПУТСТВА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

## 3.3.1 Садржај извођачког плана

Извођачки план израђује понуђач и доставља га Центру за разминирање на сагласност и одобрење.

Извођачки план се састоји од техничког и општег дела.

* Технички део Извођачког плана минимално садржи следеће елементе:
* Опис радилишта;
* Методологија рада;
* Технологија рада;
* Динамика рада;
* Шема радилишта;
* Шема везе;
* Организациона шема;
* Заштита на раду и противпожарна заштита;
* Извештавање;
* Документација која се води и чува на радилишту;
* Прилози.
* Општи део Извођачког плана минимално садржи следеће елементе:
* Уговор са инвеститором, без финансијских елемената;
* Уговор са подизвођачем радова, ако је ангажован, без финансијских елемената, са јасно назначеним пословима и процентуалним уделом подизвођача радова у реализацији Пројекта;
* Доказ да извођач/подизвођач радова испуњава све услове за обављање привредне делатности на територији Републике Србије;
* Ангажовано особље;
* Ангажована опрема;
* Осигурања и изјаве;
* Доказ о радно правном и боравишном статусу

## 3.3.2 Обавезе извођача радова

Понуђач је у обавези да:

* Најмање 10 дана пре увођења у посао Центру за разминирање достави Извођачки план, израђен у складу са упутством за израду Извођачког плана. Након контроле и одобравања Извођачког плана (о чему ће Центар за разминирање обавестити извођача радова), Центар за разминирање ће у року од највише три дана увести понуђача у посао. У случају да Извођачки план има одређене недостатке, понуђач је дужан да изради измене и допуне Извођачког плана, у коме ће отклонити уочене недостатке и достави Центру за разминирање на одобрење. Рок за увођење у посао почиње да тече након отклањања свих недостатака и давања одобрења на комплетан Извођачки план;
* Провери и припреми целокупно особље и опрему пре увођења у посао;
* Све активности у реализацији Пројекта обавља у складу са Пројектом, СОП-ом, Извођачким планом и свим позитивним прописима Републике Србије;
* Предложи методе, технике, опрему и рокове за обављање послова предвиђених овим пројектом;
* Детаљно опише методе рада који се планирају за реализацију Пројекта;
* Опише могућности планираних метода рада тако да задовоље тражене критеријуме и квалитет и да у условима који одговарају локацији, то и непосредно докаже;
* Детаљно опише начин реализације планираних метода рада на радилишту;
* Детаљно опише начин употребе планиране опреме;
* Опише резултате коришћене методологије и технологије рада са форматом представљања добијених резултата;
* Детаљно опише начин реализације унутрашње контроле квалитета;
* Планира радно време (у току дана, у току Пројекта, рад и одмори у складу са законом);
* Достави списак ангажованог особља са основним подацима и позицијама у току реализације Пројекта;
* Достави доказе о регулисаном радно-правном и боравишном статусу за сваког запосленог који је ангажован на овом пројекту;
* Достави решења о постављењима на овом пројекту за шефа радилишта, вођу тима, унутрашњу контролу квалитета и друго;
* Достави оверене копије доказа да су сви запослени пиротехничари-деминери, укључујући и шефа радилишта, вође тимова и унутрашње контролоре квалитета, који ће непосредно бити ангажовани на реализацији Пројeкта, оспособљени за обављање послова хуманитарног разминирања. За шефа радилишта, вође тимова и унутрашње контролоре квалитета потребно је доставити и доказе о оспособљености за те позиције. Сертификати издати од војних органа држава које нису ускладиле програм обуке са међународним стандардима за хуманитарно разминирање се не признају.
* Достави оверену копију, или оригинал полисе осигурања да су запослени, који ће бити ангажовани на реализацији овог пројекта, осигурани и то: за случај повређивања на износ од 125.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије (НБС) на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту; за случај смрти на износ од 100.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту. Полиса треба да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим.
* Уколико се једна полиса односи на више особа, понуђач је обавезан да уз такву полису приложи и списак осигураних са њиховим потпуним подацима. Списак треба да буде написан на меморандуму понуђача са којим је закључен уговор о обављању радова на овом пројекту, треба да садржи број полисе, са назначеним роком важења и да буде потписан и оверен од стране осигуравача;
* Достави оверену копију, или оригинал полисе осигурања за случај повређивања или смрти трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти понуђача на износ од 50.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту. Полиса треба да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим;
* Достави оверену копију, или оригинал полисе осигурања за губитак или оштећење имовине трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти понуђача на износ од 40.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту;
* Уколико било која од наведених полиса осигурања садржи и клаузулу да „Полиса не производи правно дејство ако премија осигурања није плаћена у уговореном року“, уз оверену копију Полисе, потребно је приложити оверену копију или оригинал доказа о извршеној уплати (потврда о уплати извођача или писана изјава осигуравајуће куће);
* Достави потврду надлежне институције државе у којој је осигуравач регистрован да има важећу дозволу за рад;
* Достави оверене фотокопије или оригинал лекарских уверења, не старија од годину дана, за лица која су непосредно ангажована на реализацији овог пројекта, да су здравствено способни да обављају послове са повећаним ризиком (Члан 43. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), издатих од стране овлашћене Службе медицине рада у Републици Србији;
* Достави Изјаву да је особље ангажовано на реализацији овог пројекта упознато са пројектом и свим његовим елементима, што они потврђују својеручним потписима;
* Достави списак све опреме и уређаја који ће се користити за реализацију Пројекта са основним подацима (серијски број, датум производње, датум атеста, рок важења);
* Достави списак опреме, софтверских пакета и алата који ће се користити на Пројекту;
* Доставити списак, серијски број, марку и тип детектора који ће се користити (детектори подлежу верификацији – провери на терену);
* Достави доказ о власништву или најму опреме (рачун, уговор итд);
* Достави преглед задужења опремом са потписима лица која су је задужила;
* Достави Изјаву о обезбеђењу квалитета;
* Достави Изјаву о политици безбедности;
* Достави своју организациону структуру планирану за реализацију Пројекта;
* Опис локације овог пројекта са евидентираним – наведеним битним карактеристикама терена које су од утицаја на реализацију Пројекта, опис околних објеката од значаја за реализацију Пројекта;
* Скицу локације у размери, на одговарајућој подлози (ортофото, катастар и сл.), са уцртаним распоредом свих битних елемената;
* Шему везе између особља на локацији, понуђача са централом предузећа, са Центром за разминирање, са наручиоцем итд;
* Списак битних телефона са лицима за контакт;
* Преглед одговорних лица за Заштиту на раду (ЗНР) и Противпожарну заштиту (ППЗ);
* Извод из свог Плана ЗНР и ППЗ са проценом ризика за радна места и позиције на овом пројекту и преглед одговорних лица за ЗНР и ППЗ;
* Оверу копија наведених докумената треба да обави код надлежних институција у Републици Србији. Оригинале или оверене копије наведених докумената, поред достављања Центру, понуђач ће за време извођења радова чувати на радилишту. Сва документа која нису на српском језику, треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача у Републици Србији;
* Достави Центру за разминирање неопходне програмске пакете како би Центар могао несметано да врши контролу радова;
* Да изврши основну обуку радника Центра за разминирање за коришћење опреме уколико Центар не располаже том опремом;
* Да радницима Центра за разминирање омогући коришћење његове опреме приликом обављања контроле квалитета, уколико Центар не располаже том опремом;
* Да Центру достави и радне и обрађене податке који су прикупљени дата-логером;
* Да локацију обележи таблом (мин 100цм\*80цм) на којој се морају налазити следећи подаци:
* Назив Пројекта
* Назив инвеститора
* Назив извођача радова
* Назив мониторске организације или надзора (уколико је ангажован на Пројекту)
* Пројекат израдио и квалитет контролише: Центар за разминирање, Република Србија, ул. Војводе Тозе 31, Београд, телефон 011 30 45 280
* почетак и планирани завршетак радова
* Да води и чува на радилишту у папирном облику следећу документацију:
* Пројекат Центра за разминирање;
* СОП;
* Извођачки план;
* Евиденција посетилаца;
* Записник о тестирању уређаја;
* Евиденција дневне провере исправности уређаја и детектора;
* Скица дневног напредовања Пројекта;
* Скица дневног напредовања унутрашње контроле квалитета;
* Евиденција сагласности – одобрења извођачу радова за геотехничко истраживање да може безбедно да приступи бушењу (евиднција се може водити у табеларном облику);
* Извештаји шефа радилишта (дневни, недељни, месечни);
* Извештаји унутрашње контроле квалитета (дневни, недељни, месечни);
* Евиденција предаје дневних усмених извештаја;
* Остали прегледи и евиденције у складу са коришћеном методологијом и технологијом;
* Да након завршетка радова, у року од осам дана, достави Центру за разминирање завршни извештај са комплетном пратећом документацијом;
* Да са Центром за разминирање потпише Записник о преузимању локације на којој је обављено претраживање –чишћење;
* Да са инвеститором-корисником земљишта потпише Записник о упознавању са границом и обележавањем границе површине на којој је обављено претраживање – чишћење НУС-а у складу са овим пројектом.

## 3.3.3 Унутрашња контрола

Понуђач је обавезан да свакодневно врши унутрашњу контролу квалитета (у даљем тексту: унутрашња контрола) тако што ће на претраженој – снимљеној површини ту контролу обавити на најмање 5% од површине Пројекта која је претходног дана прегледана на узорцима не већим од 9 м2, на делу површине где се примењује фаза I пројекта, односно 100 м2 где је вршено снимање терена, на делу површине где се примењује фаза II, и да о томе свакодневно води одговарајућу документацију.

Запослени код понуђача који су одређени да обављају послове унутрашње контроле о сваком проналаску НУС на прегледаној-снимљеној и очишћеној-разминираној површини, тзв. критична грешка, одмах ће обавестити шефа радилишта, директора понуђач и Центар за разминирање.

Место проналаска критичне грешке ће обележити и уцртати на карти.

**Критичном грешком сматраће се свако неексплодирано убојно средство и муниција без обзира на масу, врсту и калибар; метални предмети тежине од 500 грама када се примењује фаза I пројекта, односно од 50 килограма када се примењује фаза II пројекта.**

Понуђач ће поново прегледати радну стазу у којој је пронађена критична грешка, као и прву радну стазу са леве и прву радну стазу са десне стране од стазе у којој је пронађена критична грешка. О поновном прегледу наведених радних стаза, понуђач ће водити и Центру доставити посебну документацију.

Унутрашњу контролу могу да врше само запослени код понуђача који су за то оспособљени и Решењем извођача одређени за обављање унутрашње контроле квалитета.

## 3.3.4 Обавезе организације ангажоване ради заштите интереса инвеститора/донатора

Наручилац/донатор може да у своје име и за свој рачун ангажује организацију, која ће, у складу са међусобним споразумом, штитити његова права и интересе на овом пројекту.

У том случају, организација обавезна је да:

* Пре почетка радова Центру за разминирање достави на сагласност свој Извођачки план, израђен у складу са упутством за израду извођачког плана;
* Присуствује увођењу у посао са комплетном опремом планираном извођачким планом;
* Врши непрекидан надзор и контролу извођења радова;
* Води и чува на радилишту потребну документацију:
* Пројекат Центра за разминирање;
* Свој СОП;
* Свој Извођачки план;
* Скица контролисане површине;
* Извештаји (дневни, недељни, месечни);
* Евиденција предаје дневних усмених извештаја;
* Овлашћење - акредитацију за обављање послова заштите од неексплодираних убојитих средстава за које врши мониторинг.

# 3.4 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Центар за разминирање ће у складу са чланом 30. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017), и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање вршити праћење остваривања овог пројекта и контролу квалитета радова, о чему ће водити одговарајућу документацију.

Контрола квалитета ће се обављати на 3% разминиране – очишћене површине, начелно истом методом и врстом детектора које је користио понуђач, употребом капацитета Центра за разминирање или понуђача. Центар задржава право да, по потреби, контролу квалитета врши помоћу других врста детектора.

Праћење остваривања пројекта и примену прописане методологије рада, Центар ће спроводити визуелно и снимањем из ваздуха са безбедних растојања, тако да пиротехничари-деминери не буду ометени у раду. За снимање из ваздуха Центар за разминирање ће користити беспилотни ваздухоплов у свом власништву.

Центар ће након обављеног разминирања-чишћења и примопредаје разминиране-очишћене површине издати уверење да је та површина разминирана-очишћена према овом пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

# 3.5.ИЗВЕШТАВАЊЕ

Понуђач је дужан:

* Да свaкодневно до 10 часова, путем телефона, обавештава Центар за разминирање о бројном стању свог особља који тог дана раде на локацији овог пројекта;
* Да одмах обавести Центар за разминирање, путем телефона, о сваком прекиду радова (због атмосферских падавина и сл.), као и наставку радова;
* Да писани дневни извештај о бројном стању и прекиду радова достави до 9,00 часова сутрадан за претходни дан, према обрасцу за извештавање, који је саставни део овог пројекта;
* Да доставља седмичне и месечне писане извештаје (на крају месеца) према обрасцима за извештавање који су саставни део овог пројекта и то недељни понедељком до 9,00 часова, а месечни првог радног дана у месецу за претходни месец;
* Да о сваком пронађеном комаду касетне муниције или другог НУС истог дана обавести Центар за разминирање;
* Да о сваком пронађеном комаду касетне муниције, другог НУС или делова-остатака експлодиране касетне муниције, до 10 часова наредног дана од дана проналаска, достави Центру писмено обавештење са координатама места проналаска и дубином проналаска;
* Да од Центра тражи одобрење за уништавање касетне муниције или другог пронађеног НУС;
* Да фотодокументује сваки пронађени комад касетне муниције, сваки НУС, као и типичне примере пронађених делова или остатака експлодиране касетне муниције и све то достави Центру заједно са завршним извештајем, а на захтев Центра и током трајања радова;
* Након уништавања касетне муниције и другог НУС, Центру достави копију записника о уништавању, а оригинал чува у досијеу пројекта и да га Центру преда заједно са завршним извештајем;
* Да достави завршни извештај са одговарајућом документацијом о обављеним радовима према овом пројекту.

Центар задржава право да од извођача радова затражи и друге податке и извештаје у вези са реализацијом овог пројекта.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

**4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар **(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);**
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре **(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН**);
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији **(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);**
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, **(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)** – да има важеће овлашћење које издаје МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације у складу са Уредбом о заштити од неексплодираних убојитих средстава (''Службени гласник РС'', број 70/2013).
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде **(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).**

**4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗЈН**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. ЗЈН и то:

1. да располаже **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** и то:

* да је понуђач за најдуже последње три године (2016, 2017, 2018.) извео разминирање-чишћење касетне муниције и других неексплодираних убојних средстава на површини која износи минимум 45.000 m2.

1. да располаже **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**

да понуђач у власништву, лизингу или закупу има потребну опрему за разминирање – чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава (у даљем тексту: НУС) са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, у свему према Пројекту број 0210/19.

* да понуђач у власништву, лизингу или закупу има машину за разминирање капацитета од 10.000 м2 до 15.000 м2, 2 комада.

Ове машине морају бити серијске производње (најмање 10 година да се производе), и морају бити атестиране од акредитованог тела, признатог од стране Центра за разминирање Републике Србије.

Из безбедносних разлога, неопходно је користити машину на даљинско управљање која поседује камере са свих страна, као и централну ПТЗ камеру (пан/поинт, тилт, зоом камера – камера којом се даљински управља и мозе се подесавати да снима одређене детаље у простору), како би се омогућило снимање присуства трећих лица, имајући у виду да је територија на којој ће се вршити разминирање у близини стамбених објеката.

Истовремено, машине морају имати млатилицу и фрезу, пошто је терен за разминирање на територији касарне, где је земљиште тврдо и где је велик (а вероватаноћа да постоје површинске и плитко укопане касетне бомбе (потребно је узнемирити земљиште на дубини од 40 цм);

**~~4~~.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних** услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 9. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује **достављањем Изјаве (Поглавље VII)**, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписане и оверене од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање

**Испуњеност ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН**

* **Доказ из тачке 4.1. редни број 4),** односно важеће овлашћење које издаје МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације у складу са Уредбом о заштити од неексплодираних убојитих средстава (''Службени гласник РС'', број 70/2013) **понуђач доставља уз понуду (оверена фотокопија од стране надлежног органа).**

Испуњеност **ДОДАТНИХ УСЛОВА** доказује се следећим документима:

**ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:**

* **Образац Изјаве понуђача о испуњености додатних услова за учешће у поступку ЈН ЧЛ. 76. ЗЈН ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица **(Поглавље VIII);**
* **Образац за пословни капацитет ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица **(Поглавље IX);**

**ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:**

* **Образац Изјаве понуђача о испуњености додатних услова за учешће у поступку ЈН ЧЛ. 76. ЗЈН ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица **(Поглавље VIII).**
* Изјава мора да буде потписане и оверене од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА**, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Члан групе понуђача, којем је поверено извршење дела јавне набавке који се односи на доказе наведене у тачки 4.1. редни број 4), **дужан је да поседује тражени доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН.**

**УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Дозволу из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН мора да има понуђач, али не и подизвођач.

Понуђач, који је поднео понуду са подизвођачем, **додатне услове** из члана 76. ЗЈН испуњава самостално.

**4.4 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА ИЗ ИЗЈАВА**

**Наручилац МОЖЕ, ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА,** да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, и то (докази испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН):

1. **Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН**

Доказ за **Правна лица: 1)** Извод из казнене евиденције, односно **уверењe Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и **уверење Вишег суда** (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; **2)** **Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; **3)** **Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала** (захтев се можеподнети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за **Предузетнике и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**НАПОМЕНА: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда није потребно достављати Уверење Вишег суда.**

Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

1. **Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН**

**Доказ за правна лица и предузетнике**:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Напомена:

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Докази које понуђач доставља морају бити такви да на основу њих наручилац може недвосмислено утврдити да понуђач располаже техничким капацитетом одговарајућих карактеристика (дефинисаних овом конкурсном документацијом).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и

да је документује на прописани начин.

**V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач достава понуду на српском језику.

**5.2 НАЧИН, РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА**

* Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
* **Понуде се подносе на адресу наручиоца Немањина 22-26, 11000 Београд,** са назнаком **''Понуда за јавну набавку радова - ЈН број 12/19 – НЕ ОТВАРАТИ''.**
* На полеђини коверте или на кутији навести **назив и адресу понуђача.**
* У случају да понуду подноси **група понуђача**, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
* Рок за подношење понуда је **15 дана** од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања, у складу са чланом 9. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18).
* Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10 часова.
* Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока (**27.03.2019.** године до 10 часова).
* Понуда се сматра благовременом уколико је примљена **до 10 часова** (**27.03.2019** године).
* Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
* Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
* Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**5.3 OТВАРАЊЕ ПОНУДА**

* Oтварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, **Београд, Краља Милутина 10а, канцеларија 12, улаз из канцеларије 11, у 10:30 часова** **(27.03.2019. године).**
* Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
* Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда, оверена и потписана од стране овлашћених лица.
* О поступку отварања понуда Комисија за јавну набавку води записник, који потписују сви њени чланови и присутни представници понуђача.
* Присутном представнику понуђача се, на лицу места, уручује примерак записника, а понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку јавног отварања понуда, примерак записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
* По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

**5.4 ПОПУЊАВАЊЕ И ОВЕРА ПОНУДЕ**

* Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији, изузев образаца за које је наручилац, у конкурсној документацији, навео могућност подношења на сопственом обрасцу од стране понуђача.
* Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом на, за то, предвиђеном месту.
* **УКОЛИКО ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача, који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

* У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.
* **УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
* Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду, на сопственом меморандуму, достави овлашћење за потписивање свих докумената које чини саставни – обавезни део (садржину) понуде.
* У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати исправан текст оверен парафом и печатом лица које је потписало понуду.

**5.5 ПАРТИЈЕ**

Набавка није обликована по партијама.

**5.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5.7 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

* У року за подношење понуде понуђач може **да измени и допуни** **своју понуду.** **Измена/допуна поднете понуде** врши се у писаној форми, мора имати датум и број деловодника понуђача, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Измена/допуна поднете понуде врши се на исти начин на који се подноси понуда.
* У року за подношење понуде понуђач може да **опозове своју понуду**. Опозив поднете понуде врши се у писаној форми, мора имати датум и број деловодника понуђача, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Опозив поднете понуде врши се на исти начин на који се подноси понуда. У случају опозива, наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену опозвану понуду понуђачу.
* Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно које документе накнадно доставља.
* Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**, **Београд, Немањина 22-26,**  са назнаком:
* „ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 12/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
* „ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 12/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
* „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 12/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
* „ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 12/19 – НЕ ОТВАРАТИ“
* На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на омоту је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**5.8 ЗАБРАНА УЧЕСТВОВАЊА У ВИШЕ ПОНУДА**

* Понуђач може да поднесе само једну понуду.
* Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

**5.9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

* Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
* Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, а у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
* Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
* Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**5.10 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

* Понуду може поднети група понуђача.
* Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је **Споразум** о заједничком наступу, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ЗЈН и то податке о:
* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
* понуђачу који ће издати рачун;
* рачуну на који ће бити извршено плаћање;
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора.

Наручилац на основу Споразума утврђује које су и у чему се састоје обавезе сваког члана групе понуђача које на себе преузима сваки од њих приликом извршења уговора.

* Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
* Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**5.11 ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

* Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
* У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
* Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати исту.

**5.12 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да 10 дана од дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла **у висини од 10% од** **вредности** **закљученог уговора без ПДВ-а са роком важности 30** дана дужим дужим од датума издавања уверења Центра за разминирање да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулама неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први позив.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац неће вратити понуђачу банкарску гаранцију пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Трошкови прибављања банкарске гаранције за добро извршење посла падају на терет понуђача.

Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**5.13 ЦЕНА**

Укупна уговорена цена је фиксна исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и садржи све трошкове који се јаве током припреме и извођења потребних радова, а који су потребни за реализацију овог пројекта.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати у складу са чланом 92. ЗЈН.

**5.14 КОНТРОЛА ТРОШКОВА**

Сматра се да је понуђач при изради понуде сагледао све аспекте посла, те да је уговорена цена исправна и довољна да покрије све обавезе по уговору и све активности неопходне за правилно извођење и завршетак уговорених радова и исправљање било каквих недостатака.

Сматраће се да је понуђач добио све потребне информације, укључујући и информације о ризицима, непредвиђеним и другим околностима које су могле да утичу на формирање понуђене цене и извођење предметних радова.

Потписивањем уговора, понуђач прихвата потпуну одговорност за све ризике, потешкоће и трошкове потребне за успешно извршење уговора.

Уговорена цена се неће мењати услед било каквих околности, сметњи или трошкова које понуђач није уочио у фази формирања понуде, већ је открио или сматра да је открио након подношења понуде и закључења уговора, укључујући и грешке у захтевима Инвеститора.

**5.15 НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној фактури на текући рачун понуђача, у року који није дужи од 45 дана од датума издавања уверења Центра за разминирање да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

Потраживања из уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

**5.16 РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

Рок за извођење радова (као у понуди) не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана увођења понуђача у посао од стране Центра за разминирање.

Уверење да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирања, потписан од стране Центра за разминирање, представљаће релевантан доказ да је понуђач одговорио утврђеним роковима у складу са уговореним.

Центар за разминирање ће пратити динамику и начин извођења радова од стране понуђача у складу са роковима и учинцима дефинисаним у пројекту.

**5.17 ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

Понуђач ће своје уговорне обавезе изводити сагласно Извођачком плану одобреном од стране Центра за разминирање.

Понуђач има право на продужетак рока у случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорених обавеза а које се према правним прописима сматрају вишом силом.

**5.18 УГОВОРНА КАЗНА**

Ако понуђач, својом кривицом не испуни предмет набавке у року одређеним у тачки 5.16, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од уговорене цене радова за сваки календарски дан кашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене цене.

Право наручиоца наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.

**5.19 ПОЛИСА ОСИГУРАЊА**

Понуђач је дужан да, **уз понуду,** достави Изјаву о прибављању полисе осигурања потписану и оверену од стране овлашћеног лица (Образац изјаве о прибављању полисе осигурања **- поглавље** XIV**).**

Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Центру за разминирање, достави полисе осигурања у складу са извођачким планом.

**5.20 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

* Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
* Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
* Наручилац ће као поверљива третирати она документа која **у десном горњем углу** великим словима имају исписану реч: **"ПОВЕРЉИВО"**, испод које се потписујеовлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом.
* Ако сеповерљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора битиподвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписанареч: **"ПОВЕРЉИВО"**, уз потпис овлашћеног лица и оверу печатом.
* Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
* Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати реч: **"ОПОЗИВ"**, уписати датум и време и потписати се.

**5.21 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ КОЈЕ ДАЈЕ НАРУЧИЛАЦ**

* Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца или путем електронске поште на e-mail [tatjana.radukic@mgsi.gov.rs](mailto:tatjana.radukic@mgsi.gov.rs)
* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
* Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.
* Додатне информације или појашњења упућују се са **напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, ЈН бр.** **12/19,** **сваког радног дана понедељак – петак у времену од 7:30-15:30 сати**. Сва остала писмена запримљена **после 15:30 сати**, сматраће се да су запримљена следећег радног дана.
* Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
* По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
* Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
* Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен одредбама члана 20. ЗЈН.

**5.22 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

* После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
* Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
* Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5.23 ИСПРАВКА РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА**

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5.24 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

**5.25 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

* Доношење Одлуке о додели уговора извршиће се применом **критеријума ''Најнижа понуђена цена''**.
* У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок за извођење радова.

**5.26 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**5.27 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН-а.

**Захтев за заштиту права подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом**. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН-ом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

У складу са чланом 151. став 1 ЗЈН-а, захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. става 1 ЗЈН, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права подноси се на начин одређен Законом о јавним набавкама односно одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе у вези подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку.

После доношења одлуке о додели оквриног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

**Таксе**

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу за захтев за заштиту права у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, односно у износу од **120.000,00 динара**.

**Као доказ о уплати таксе,**у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки**, прихватиће се:**

**1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:**

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи  податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7)  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца;  број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

 (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

**2)** **Налог за уплату**, **први примерак,** оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржии све другеелементе из потврде о извршеној уплати  таксе, наведене под тачком **1)**;

**3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,**за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

За више информација и упутстава о подношењу захтева за заштиту права, посетити сајт Републичке комисије за заштиту права понуђача <http://www.kjn.gov.rs/>

**Захтев за заштиту права подноси се на начин одређен одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. и чланом 9. Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње становa за припаднике снага безбедности.**

**5.28 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од три дана од дана њеног доношења.

**5.29 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

**5.30 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ**

1. **Образац понуде са упутством како да се попуни ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, поглавље **VI** конкурсне документације:

* **Општи подаци о понуђачу** (попуњава, потписује, оверава и доставља уз понуду понуђач који самостално подноси понуду, као и носилац понуде у заједничкој понуди) – **6.1**;
* **Подношење понуде ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица – **6.2**;
* **Подаци о подизвођачу** (попуњава, потписује, оверава и доставља уколико подноси понуду са подизвођачем) – **6.4;**
* **Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди** (попуњава, потписује, оверава и доставља уколико подноси заједничку понуду); Образац може, али није у обавези, попунити и носилац заједничке понуде – **6.3;**
* **Образац понуде ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица **– 6,5;**

1. **Образац Изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, поглавље **VII конкурсне документације;**
2. **Образац Изјаве понуђача о испуњености додатних услова из члана 76 ЗЈН ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, поглавље **VIII конкурсне документације;**
3. **Образац за ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, **поглавље IX конкурсне документације;**
4. **Образац изјаве о независној понуди ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица ► **поглавље X конкурсне документације**;
5. **Образац Изјаве ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, **поглавље XI конкурсне документације;**
6. **Образац Изјаве о упису у Регистар понуђача који води АПР** ► попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, **поглавље XIII конкурсне документације;**
7. **Образац изјаве о прибављању полиса осигурања ►** попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица ► **поглавље XIV конкурсне документације**;
8. **Oбразац изјаве о упознавању са условима пројекта свих лица ангажованих на његовој реализацији** ► попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, **поглавље XV конкурсне документације**
9. **Модел уговора** ► попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, **поглавље XVI конкурсне документације**;
10. **Споразум о заједничком извршењу јавне** **набавке** ► уколико је поднета заједничка понуда ► на меморандуму једног из групе понуђача, потписан и оверен од стране овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**6.1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Понуда број:**

**Датум понуде:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Врста – величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ) | А) Велико В) Мало  Б) Средње Г) Микро |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Телефон  Mобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:**

Табелу „Подаци о понуђачу“ попуњавају, потписују, оверавају и достављају понуђачи који самостално подносе понуду, као и носилац понуде код заједничке понуде.

**6.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

На основу позива за подношење понуде за набавку радова **–** разминирање **–** чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'', општина Црвени крст, град Ниш, објављеног дана \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2019. године на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Репубике Србије и базе прописа, подносимо понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. године, као:

|  |
| --- |
| а) самостална понуда;  б) заједничка понуда:  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  ц) понуда са подизвођачем:  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Понуђач поверава подизвођачу извршење набавке у проценту од \_\_\_\_% од укупне вредности набавке  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Понуђач поверава подизвођачу извршење набавке у проценту од \_\_\_\_% од укупне вредности набавке  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде а), б) или ц) и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача, као и у ком проценту поверава извршњење набавке подизвођачу.

**6.3 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив учесника у заједничкој понуди |  | |
| Адреса учесника |  | |
| Врста – величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ) | | А) Велико В) Мало  Б) Средње Г) Микро | |
| Матични број учесника | |  | |
| Порески идентификациони број учесника | |  | |
| Телефон  Mобилни телефон | |  | |
| Име особе за контакт | |  | |
| Електронска адреса учесника (e-mail) | |  | |
| Телефон  Mобилни телефон | |  | |
| Телефакс | |  | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |  | |

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни, потпише, овери и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Образац може, али није у обавези, попунити и носилац заједничке понуде.

**6.4 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса подизвођача |  |
| Врста – величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ) | А) Велико В) Мало  Б) Средње Г) Микро |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески идентификациони број подизвођача |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса подизвођача (e-mail) |  |
| Телефон  Mобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Проценат укупне вредности набавке, које ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:**

Табелу ''Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни, потпише, овери и достави за сваког подизвођача.

**6.5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** |
| Радови - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, у свему према пројекту бр. 0210/19 |  |  |
| **ВИСИНА ПДВ-а ИСКАЗАНА У ДИНАРИМА** | |  |

* **Укупна уговорена цена** је фиксна исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и садржи све трошкове који се јаве током припреме и извођењE разминирањa – чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава (у даљем тексту: НУС) са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, у свему према Пројекту број 0210/19.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати у складу са чланом 92. ЗЈН.

* **Рок и начин плаћања**

Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној фактури на текући рачун понуђача, у року који није дужи од 45 дана од датума издавања уверења Центра за разминирање да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

* **Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана увођења понуђача у посао од стране Центра за разминирање).
* **Рок важења понуде:** не може бити краћи од 60 дана од дана отварања.
* **Саставни део понуде је:**
* Поглавље XVI - Пројекат бр. 0210/19;
* Спецификација / опис радова који су предмет набавке.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**6.6 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ**

* У образац понуде понуђач уписује укупну вредност понуде исказану без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
* На месту назначеном “Рок извођења радова“, понуђач уписује рок за извођење радова који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана увођења понуђача у посао, а након одобравања извођачког плана од стране Центра за разминирање.
* **Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.**

**VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача, седиште и адреса)

у поступку јавне набавке радова – разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш,ЈН 12/19, испуњава све ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и пројектом број 0210/19 и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији*)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:**

**Уколико понуду подноси група понуђача**

* Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
* Понуђач може доставити један образац Изјаве, који је потписан и оверен печатом од стране свих учесника у заједничкој понуди;
* Понуђач може доставити и појединачне изјаве потписане и оверене печатом од стране сваког учеснсика у заједничкој понуди.

**VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 76. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача, седиште и адреса)

у поступку јавне набавке радова – разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш,ЈН 12/19, испуњава ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из члана 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и пројектом број 0210/19 и то:

1. да располаже **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** и то:

* да је понуђач за најдуже последње три године (2016, 2017, 2018.) извео разминирање-чишћење касетне муниције и других неексплодираних убојних средстава на површини која износи минимум 45.000 m2, што доказује обрасцем Изјаве за пословни капацитет и потврдом Центра за разминирање за послове разминирања – чишћења касетне муниције и другог НУС, односно потврдом одговарајућег нациналног тела државе, у којој су радови изведени, да је површина разминирана-очишћеназа сваку наведену локацију.

1. да располаже **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**

* да понуђач у власништву, лизингу или закупу има потребну опрему за разминирање – чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава (у даљем тексту: НУС) са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, у свему према Пројекту број 0210/19.
* да понуђач у власништву, лизингу или закупу има машину за разминирање капацитета од 10.000 м2 до 15.000 м2, 2 комада.
* Ове машине морају бити серијске производње (најмање 10 година да се производе), и морају бити атестиране од акредитованог тела, признатог од стране Центра за разминирање Републике Србије.

Из безбедносних разлога, неопходно је користити машину на даљинско управљање која поседује камере са свих страна, као и централну ПТЗ камеру (пан/поинт, тилт, зоом камера – камера којом се даљински управља и мозе се подесавати да снима одређене детаље у простору), како би се омогућило снимање присуства трећих лица, имајући у виду да је територија на којој ће се вршити разминирање у близини стамбених објеката.

Истовремено, машине морају имати млатилицу и фрезу, пошто је терен за разминирање на територији касарне, где је земљиште тврдо и где је велик (а вероватаноћа да постоје површинске и плитко укопане касетне бомбе (потребно је узнемирити земљиште на дубини од 40 цм);

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:**

**Уколико понуду подноси група понуђача**

* Додатне услове испуњавају заједно.
* Понуђач може доставити један образац Изјаве, који је потписан и оверен печатом од стране носиоца посла или свих учесника у заједничкој понуди.

**IX ОБРАЗАЦ ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив референтног наручиоца** |  |
| **Седиште** |  |
| **Улица и број** |  |
| **Телефон** |  |
| **Матични број** |  |
| **ПИБ** |  |

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) ЗЈН (''Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова – разминирање – чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш,ЈН 12/19 као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

изводио разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава на:

локацији \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

укупне бруто површине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m2

са почетком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године,

са завршетком\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

Потврђујемо да до дана издавања ове потврде, у вези са горе наведеним \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(није / јесте)

реализовано средство финансијског обезбеђења.

Ова потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у отвореном поступку предметне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2019. год.

**Наручилац**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена**:По потреби,овај образац копирати у довољном броју примерака.

**X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чл. 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.**

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чл. 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје:

(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке извођења радова – разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' оптшина Црвени крст, град Ниш, у свему према пројектној документацији 0210/19, ЈН 12/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

* У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл. 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

**Уколико понуду подноси група понуђача**

* Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;
* Понуђач може доставити један образац Изјаве, који је потписан и оверен печатом од стране свих учесника у заједничкој понуди;
* Понуђач може доставити и појединачне изјаве потписане и оверене печатом од стране сваког ученсика у заједничкој понуди.

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ЧЛ. 75. ЗЈН- уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* у поступку јавне

(назив подизвођача)

набавке извођења радова – разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' оптшина Црвени крст, град Ниш, у свему према пројектној документацији 0210/19,***,*** ЈН 12/19 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум Подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ**

У вези члана 78. ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уписан је у Регистар понуђача

(назив понуђача)

који води Агенција за привредне регистре, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје следећу изјаву

**И З Ј А В А**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо, уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци радова – разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, ЈН 12/19, да ћемо, у свему према пројекту, у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана закључења уговора Центру за разминирање

1. доставити оверену копију или оригинал **полисе осигурања** да су запослени, који ће бити ангажовани на реализацији овог пројекта, осигурани и то:

* за **случај повређивања** на износ од **125.000 евра** или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора о обављању радова;
* за **случај смрти** на износ **од 100.000 евра** или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора о обављању радова.

Полиса покврива и све медецинске трошкове настале у вези са тим.

1. приложити и списак осигураних са њиховим потпуним подацима, уколико се једна полиса односи на више особа;
2. да ће списак бити написан на нашем меморандуму, да ће исти да садржи број полисе, са назначеним роком важења и да ће бити потписан и оверен од стране осигуравача.
3. доставити оверену копију или оригинал **полисе осигурања** за **случај повређивања** на износ од **50.000 евра** или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора о обављању радова. Полиса покврива и све медецинске трошкове настале у вези са тим.
4. доставити оверену копију или оригинал **полисе осигурања за губитак или оштећење имовине трећих лица коју су изазивали поступци или пропусти понуђача** на износ од **40.000 евра** или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора о обављању радова
5. приложити оверену копију или оргинал доказа о извршеној уплати (потврда о уплати понуђача или писана изјава осигуравајуће куће уколико било која од наведених полиса осигурања садржи и клаузилу да ''Полиса не производи правно дејство ако премија осигурања није плаћена у уговореном року''.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА ПРОЈЕКТА СВИХ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ЊЕГОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје следећу изјаву

**И З Ј А В А**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо, уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци радова – разминирање - чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, ЈН 12/19 сва лица ангажована на реализацији овог пројекта биће упозната са овим пројектом, свим његовим елементима, што ће ангажована лица потврдити својеручним потписима, као и одредбама закљученог уговора о реализацији овог пројекта.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

**XVI МОДЕЛ УГОВОРА**

* Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације понуђач може да попуни и потпише (али није у обавези) и служи да се понуђачи упознају са садржином уговора који ће бити закључени са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
* Уколико понуђач не попуни или не потпише модел уговора или га не достави уз понуду, понуда се неће одбити као неприхватљива, али ће наручилац у току стручне оцене понуда тражити од понуђача да се изјасни да ли је сагласан са предложеним моделом уговора и да ли ће приступити закључењу истог у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија.
* Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и на понуђаче који подносе понуду са подизвођачима.

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**ЈН 12/19**

Закључен дана \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2019. године (попуњава Инвеститор)

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ**: **Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**, које заступа **државни** **секретар Александра Дамњановић, по овлашћењу број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** ПИБ 108510088, матични број 17855212, (у даљем тексту **Инвеститор**), с једне стране

и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту **Извођач**), с друге стране.

са

Учесницима у заједничкој понуди**: (попуњава Извођач)**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив, седиште, матични број, пиб, директор) са друге стране)

Подизвођачима: **(попуњава Извођач)**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив, седиште, матични број, пиб, директор)

**ОСНОВ ЗА УГОВАРАЊЕ**

**Члан 1.**

Уговорне стране констатују:

* У циљу реализације пројекта ''Изградња станова за припаднике снага безбедности'', 31. маја 2018. године донет је Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности **(**"Сл. гласник РС", бр. 41/2018).
* Да је Инвеститор на основу члана 9. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18), члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки, дана \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2019. године (попуњава Инвеститор) и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, спровео отворени поступак набавке радова – разминирање **-** чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, ЈН 12/19, за потребе Инвеститора, ради закључења уговора;
* Да је Извођач радова доставио понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.2019. год. **(попуњава Извођач),** која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, налази у прилогу уговора и његов је саставни део;
* Да је Инвеститор, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2019. године. (попуњава Инвеститор).

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Предмет овог уговора је извођење радова - разминирање **-** чишћење касетне муниције и других нексплодирних убојних средстава са локације ''Стеван Синђелић'' општина Црвени крст, град Ниш, ЈН 12/19.

Извођач је дужан да изврши уговорне обавезе у свему према спецификацији/ опису радова који су предмет набавке, Пројекту број 0210/19, који су саставни део овог уговора, техничкој документацији у конкурсној документацији, својој понуди и овом уговору, техничким прописима, а Инвеститор се обавезује да Извођачу за то плати уговорену цену.

Извођач је извођење радова поверио другом Извођачу–подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који чине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а **(попуњава Извођач радова).**

Уколико Извођач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче, без обзира на број подизвођача.

Учесници у заједничкој понуди, одговарају неограничено солидарно према Инвеститору, сагласно Споразуму о заједничком наступању, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. године **(попуњава Извођач),** достављеног у понуди Извођача и који чини саставни део уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 3.**

Уговорена цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) са ПДВ-ом **(попуњава Извођач).**

Укупна уговорена цена је фиксна и садржи све трошкове који се јаве током припреме и извођења потребних радова, а који су потребни за реализацију овог пројекта.

**КОНТРОЛА ТРОШКОВА**

**Члан 4.**

Сматра се да је Извођач при изради понуде сагледао све аспекте посла, те да је уговорена цена исправна и довољна да покрије све обавезе по уговору и све активности неопходне за правилно извођење и завршетак уговорених радова и исправљање било каквих недостатака.

Сматраће се да је Извођач добио све потребне информације, укључујући и информације о ризицима, непредвиђеним и другим околностима које су могле да утичу на формирање понуђене цене и извођење уговорених радова.

Потписивањем уговора, Извођач прихвата потпуну одговорност за све ризике, потешкоће и трошкове потребне за успешно извршење уговора.

Уговорена цена се неће мењати услед било каквих околности, сметњи или трошкова које Извођач није уочио у фази формирања понуде, већ је открио или сматра да је открио након подношења понуде и закључења уговора, укључујући и грешке у захтевима Инвеститора.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Инвеститор ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној фактури на текући рачун Извођача, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у року који није дужи од 45 дана од датума издавања уверења Центра за разминирање да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

**(попуњава Извођач).**

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

**Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Извођач радова дужан је да 15 дана од дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а са роком важности 30 дана дужим од датума издавања уверења Центра за разминирање да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулама неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први позив.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Инвеститор неће вратити Извођачу радова банкарску гаранцију пре истека рока трајања, осим ако је Извођач радова у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Трошкови прибављања банкарске гаранције за добро извршење посла падају на терет Извођача радова.

Ако Извођач радова поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони

**РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

**Члан 7.**

Рок за извођење радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана увођења понуђача у посао, од стране Центра за разминирање **(попуњава Извођач).**

Уверење да је површина разминирана-очишћена према пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирања, потписан од стране Центра за разминирање, представљаће релевантан доказ да је Извођач радова одговорио утврђеним роковима у складу са овим уговором.

Центар за разминирање ће пратити динамику и начин извођења радова од стране Извођача радова у складу са роковима и учинцима дефинисаним у пројекту.

**ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

**Члан 8.**

Извођач радова ће своје уговорене обавезе изводити сагласно Извођачком плану одобреном од стране Центра за разминирање.

Извођач има право на продужетак рока у случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорених обавеза а које се према правним прописима сматрају вишом силом.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 9.**

Ако Извођач својом кривицом не испуни предмет набавке у року одређеним чланом 7. овог уговора, дужан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од уговорене цене радова за сваки календарски дан кашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене цене.

Право Инвеститора на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.

**ОБАВЕЗА ИНВЕСТИТОРА**

**Члан 10.**

**Инвеститор је дужан:**

* да обезбеди приступ на локације као и приступ свим осталим местима која су по природи ствари потребна за извршење уговора;
* да обезбеди увид у сву потребну документацију која је неопходна за реализацију пројекта;
* да уредно плаћа обавезе на начин и у роковима који су дефинисани овим уговором;
* да у року од 2 (два) дана након ступања овог уговора на снагу, одреди представника за праћење реализације овог уговора и координацију рада Центра за разминирањ и Извођача радова.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**Члан 11.**

**Извођач радова је дужан да:**

* Најмање 10 дана пре увођења у посао Центру за разминирање достави Извођачки план, израђен у складу са упутством за израду Извођачког плана. Након контроле и одобравања Извођачког плана (о чему ће Центар за разминирање обавестити извођача радова), Центар за разминирање ће у року од највише три дана увести извођача радова у посао. У случају да Извођачки план има одређене недостатке, извођач радова је дужан да изради измене и допуне Извођачког плана, у коме ће отклонити уочене недостатке и достави Центру за разминирање на одобрење. Рок за увођење у посао почиње да тече након отклањања свих недостатака и давања одобрења на комплетан Извођачки план;
* Провери и припреми целокупно особље и опрему пре увођења у посао;
* Све активности у реализацији Пројекта обавља у складу са Пројектом, СОП-ом, Извођачким планом и свим позитивним прописима Републике Србије;
* Предложи методе, технике, опрему и рокове за обављање послова предвиђених овим пројектом;
* Детаљно опише методе рада који се планирају за реализацију Пројекта;
* Опише могућности планираних метода рада тако да задовоље тражене критеријуме и квалитет и да у условима који одговарају локацији, то и непосредно докаже;
* Детаљно опише начин реализације планираних метода рада на радилишту;
* Детаљно опише начин употребе планиране опреме;
* Опише резултате коришћене методологије и технологије рада са форматом представљања добијених резултата;
* Детаљно опише начин реализације унутрашње контроле квалитета;
* Планира радно време (у току дана, у току Пројекта, рад и одмори у складу са законом);
* Достави списак ангажованог особља са основним подацима и позицијама у току реализације Пројекта;
* Достави доказе о регулисаном радно-правном и боравишном статусу за сваког запосленог који је ангажован на овом пројекту;
* Достави решења о постављењима на овом пројекту за шефа радилишта, вођу тима, унутрашњу контролу квалитета и друго;
* Достави оверене копије доказа да су сви запослени пиротехничари-деминери, укључујући и шефа радилишта, вође тимова и унутрашње контролоре квалитета, који ће непосредно бити ангажовани на реализацији Пројeкта, оспособљени за обављање послова хуманитарног разминирања. За шефа радилишта, вође тимова и унутрашње контролоре квалитета потребно је доставити и доказе о оспособљености за те позиције. Сертификати издати од војних органа држава које нису ускладиле програм обуке са међународним стандардима за хуманитарно разминирање се не признају.
* Достави оверену копију, или оригинал полисе осигурања да су запослени, који ће бити ангажовани на реализацији овог пројекта, осигурани и то: за случај повређивања на износ од 125.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије (НБС) на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту; за случај смрти на износ од 100.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту. Полиса треба да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим.
* Уколико се једна полиса односи на више особа, извођач радова је обавезан да уз такву полису приложи и списак осигураних са њиховим потпуним подацима. Списак треба да буде написан на меморандуму извођача са којим је закључен уговор о обављању радова на овом пројекту, треба да садржи број полисе, са назначеним роком важења и да буде потписан и оверен од стране осигуравача;
* Достави оверену копију, или оригинал полисе осигурања за случај повређивања или смрти трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова на износ од 50.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту. Полиса треба да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим;
* Достави оверену копију, или оригинал полисе осигурања за губитак или оштећење имовине трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова на износ од 40.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању радова према овом пројекту;
* Уколико било која од наведених полиса осигурања садржи и клаузулу да „Полиса не производи правно дејство ако премија осигурања није плаћена у уговореном року“, уз оверену копију Полисе, потребно је приложити оверену копију или оригинал доказа о извршеној уплати (потврда о уплати извођача или писана изјава осигуравајуће куће);
* Достави потврду надлежне институције државе у којој је осигуравач регистрован да има важећу дозволу за рад;
* Достави оверене фотокопије или оригинал лекарских уверења, не старија од годину дана, за лица која су непосредно ангажована на реализацији овог пројекта, да су здравствено способни да обављају послове са повећаним ризиком (Члан 43. Закона о безбедности и здрављу на раду "Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), издатих од стране овлашћене Службе медицине рада у Републици Србији;
* Достави Изјаву: Да је особље ангажовано на реализацији овог пројекта упознато са пројектом и свим његовим елементима, што они потврђују својеручним потписима;
* Достави списак све опреме и уређаја који ће се користити за реализацију Пројекта са основним подацима (серијски број, датум производње, датум атеста, рок важења);
* Достави списак опреме, софтверских пакета и алата који ће се користити на Пројекту;
* Доставити списак, серијски број, марку и тип детектора који ће се користити (детектори подлежу верификацији – провери на терену);
* Достави доказ о власништву или најму опреме (рачун, уговор итд);
* Достави преглед задужења опремом са потписима лица која су је задужила;
* Достави Изјаву о обезбеђењу квалитета;
* Достави Изјаву о политици безбедности;
* Достави своју организациону структуру планирану за реализацију Пројекта;
* Опис локације овог пројекта са евидентираним – наведеним битним карактеристикама терена које су од утицаја на реализацију Пројекта, опис околних објеката од значаја за реализацију Пројекта;
* Скицу локације у размери, на одговарајућој подлози (ортофото, катастар и сл.), са уцртаним распоредом свих битних елемената;
* Шему везе између особља на локацији, извођача радова са централом предузећа, са Центром за разминирање, са инвеститором итд;
* Списак битних телефона са лицима за контакт;
* Преглед одговорних лица за Заштиту на раду (ЗНР) и Противпожарну заштиту (ППЗ);
* Извод из свог Плана ЗНР и ППЗ са проценом ризика за радна места и позиције на овом пројекту и преглед одговорних лица за ЗНР и ППЗ;
* Оверу копија наведених докумената треба да обави код надлежних институција у Републици Србији. Оригинале или оверене копије наведених докумената, поред достављања Центру, извођач радова ће за време извођења радова чувати на радилишту. Сва документа која нису на српском језику, треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача у Републици Србији;
* Достави Центру за разминирање неопходне програмске пакете како би Центар могао несметано да врши контролу радова;
* Да изврши основну обуку радника Центра за разминирање за коришћење опреме уколико Центар не располаже том опремом;
* Да радницима Центра за разминирање омогући коришћење његове опреме приликом обављања контроле квалитета, уколико Центар не располаже том опремом;
* Да Центру достави и радне и обрађене податке који су прикупљени дата-логером
* Да локацију обележи таблом (мин 100цм\*80цм) на којој се морају налазити следећи подаци:
* Назив Пројекта
* Назив инвеститора
* Назив изођача радова
* Назив мониторске организације или надзора (уколико је ангажован на Пројекту)
* Пројекат израдио и квалитет контролише: Центар за разминирање, Република Србија, ул. Војводе Тозе 31, Београд, телефон 011 30 45 280
* почетак и планирани завршетак радова
* Да води и чува на радилишту у папирном облику следећу документацију:
* Пројекат Центра за разминирање;
* СОП;
* Извођачки план;
* Евиденција посетилаца;
* Записник о тестирању уређаја;
* Евиденција дневне провере исправности уређаја и детектора;
* Скица дневног напредовања Пројекта;
* Скица дневног напредовања унутрашње контроле квалитета;
* Евиденција сагласности – одобрења извођачу радова за геотехничко истраживање да може безбедно да приступи бушењу (евиднција се може водити у табеларном облику);
* Извештаји шефа радилишта (дневни, недељни, месечни);
* Извештаји унутрашње контроле квалитета (дневни, недељни, месечни);
* Евиденција предаје дневних усмених извештаја;
* Остали прегледи и евиденције у складу са коришћеном методологијом и технологијом;
* Да након завршетка радова, у року од осам дана, достави Центру за разминирање завршни извештај са комплетном пратећом документацијом;
* Да са Центром за разминирање потпише Записник о преузимању локације на којој је обављено претраживање –чишћење;
* Да са инвеститором-корисником земљишта потпише Записник о упознавању са границом и обележавањем границе површине на којој је обављено претраживање – чишћење НУС-а у складу са овим пројектом.

**ИЗВОЂАЧКИ ПЛАН**

**Члан 12.**

Извођачки план израђује Извођач и доставља га Центру за разминирање на сагласност и одобрење.

Извођачки план дефинише методологију и технологију рада, уз употребу опреме која може да задовољи тражене критеријуме и састоји се од техничког и општег дела.

* Технички део Извођачког плана минимално садржи следеће елементе:
* Опис радилишта;
* Методологија рада;
* Технологија рада;
* Динамика рада;
* Шема радилишта;
* Шема везе;
* Организациона шема;
* Заштита на раду и противпожарна заштита;
* Извештавање;
* Документација која се води и чува на радилишту;
* Прилози.
* Општи део Извођачког плана минимално садржи следеће елементе:
* Уговор са инвеститором, без финансијских елемената;
* Уговор са подизвођачем радова, ако је ангажован, без финансијских елемената, са јасно назначеним пословима и процентуалним уделом подизвођача радова у реализацији Пројекта;
* Доказ да извођач/подизвођач радова испуњава све услове за обављање привредне делатности на територији Републике Србије;
* Ангажовано особље;
* Ангажована опрема;
* Осигурања и изјаве;
* Доказ о радно правном и боравишном статусу.

Осим методологије, технологије и опреме предвиђене Извођачким планом, извођач радова не може да користи другу методологију, технологију и опрему, без претходног усаглашавања са Центром за разминирање и израде допуне Извођачког плана одобреног од стране Центра за разминира

**КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

**Члан 13.**

Центар за разминирање ће у складу са чланом 30. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017), и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање вршити праћење остваривања овог пројекта и контролу квалитета радова, о чему ће водити одговарајућу документацију.

Контрола квалитета ће се обављати на 3% разминиране – очишћене површине, начелно истом методом и врстом детектора које је користио Извођач, употребом капацитета Центра за разминирање или Извођача. Центар задржава право да, по потреби, контролу квалитета врши помоћу других врста детектора.

Праћење остваривања пројекта и примену прописане методологије рада, Центар ће спроводити визуелно и снимањем из ваздуха са безбедних растојања, тако да пиротехничари-деминери не буду ометени у раду. За снимање из ваздуха Центар за разминирање ће користити беспилотни ваздухоплов у свом власништву.

Центар ће након обављеног разминирања-чишћења и примопредаје разминиране-очишћене површине издати уверење да је та површина разминирана-очишћена према овом пројекту и Међународним стандардима за хуманитарно разминирање.

**УНУТРАШЊА КОНТРОЛА**

**Члан 14.**

Извођач је обавезан да свакодневно врши унутрашњу контролу квалитета (у даљем тексту: унутрашња контрола) тако што ће на претраженој – снимљеној површини ту контролу обавити на најмање 5% од површине Пројекта која је претходног дана прегледана на узорцима не већим од 9 м2, на делу површине где се примењује фаза I пројекта, односно 100 м2 где је вршено снимање терена, на делу површине где се примењује фаза II, и да о томе свакодневно води одговарајућу документацију.

Запослени код Извођача који су одређени да обављају послове унутрашње контроле о сваком проналаску НУС на прегледаној-снимљеној и очишћеној-разминираној површини, тзв. критична грешка, одмах ће обавестити шефа радилишта, директора извођача радова и Центар за разминирање.

Место проналаска критичне грешке ће обележити и уцртати на карти.

**Критичном грешком сматраће се свако неексплодирано убојно средство и муниција без обзира на масу, врсту и калибар; метални предмети тежине од 500 грама када се примењује фаза I пројекта, односно од 50 килограма када се примењује фаза II пројекта.**

Извођач ће поново прегледати радну стазу у којој је пронађена критична грешка, као и прву радну стазу са леве и прву радну стазу са десне стране од стазе у којој је пронађена критична грешка. О поновном прегледу наведених радних стаза, извођач ће водити и Центру доставити посебну документацију.

Унутрашњу контролу могу да врше само запослени код извођача који су за то оспособљени и Решењем извођача одређени за обављање унутрашње контроле квалитета.

**ИЗВЕШТАВАЊЕ**

**Члан 15.**

Извођач је дужан:

* Да свaкодневно до 10 часова, путем телефона, обавештава Центар за разминирање о бројном стању свог особља који тог дана раде на локацији овог пројекта;
* Да одмах обавести Центар за разминирање, путем телефона, о сваком прекиду радова (због атмосферских падавина и сл.), као и наставку радова;
* Да писани дневни извештај о бројном стању и прекиду радова достави до 9,00 часова сутрадан за претходни дан, према обрасцу за извештавање, који је саставни део овог пројекта
* Да доставља седмичне и месечне (на крају месеца) писане извештаје према обрасцима за извештавање који су саставни део овог пројекта и то недељни понедељком до 9,00 часова, а месечни првог радног дана у месецу за претходни месец;
* Да о сваком пронађеном комаду касетне муниције или другог НУС истог дана обавести Центар за разминирање;
* Да о сваком пронађеном комаду касетне муниције, другог НУС или делова-остатака експлодиране касетне муниције, до 10 часова наредног дана од дана проналаска, достави Центру писмено обавештење са координатама места проналаска и дубином проналаска;
* Да од Центра тражи одобрење за уништавање касетне муниције или другог пронађеног НУС;
* Да фотодокументује сваки пронађени комад касетне муниције, сваки НУС, као и типичне примере пронађених делова или остатака експлодиране касетне муниције и све то достави Центру заједно са завршним извештајем, а на захтев Центра и током трајања радова;
* Након уништавања касетне муниције и другог НУС, Центру достави копију записника о уништавању, а оригинал чува у досијеу пројекта и да га Центру преда заједно са завршним извештајем;
* Да достави завршни извештај са одговарајућом документацијом о обављеним радовима према овом пројекту.
* Центар задржава право да од Извођача затражи и друге податке и извештаје у вези са реализацијом овог пројекта.

**УНИШТАВАЊЕ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА**

**Члан 16.**

Уништавање неексплодираних убојних средстава у Републици Србији може да обавља Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и друге организације које су за те послове овлашћене од стране надлежних државних органа у Републици Србији.

Пронађена касетна муниција и друга НУС уништаваће се на месту проналаска без померања, уз успостављање зоне безбедне удаљености и поштовања важећих процедура прописаних Уредбом о заштити од НУС, пројектом и важећим стандардима. Извођач се обавезује да сарађује са Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Центром за разминирање и другим надлежним и овлашћеним институцијам у реализацији пројекта.

**ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ, ПОВРЕЂИВАЊЕ ИЛИ СМРТИ ЛИЦА**

**Члан 17.**

Извођач се обавезује да у току извођења радова предузме све потребне заштитне и превентивне мере и радње у циљу спречавања наступања штетних догађаја на површини која је предмет уговора, а посебно:

телесне повреде лица (укључујући и смрт);

настанак штете на покретној и непокретној имовини (објектима, опреми, уређајима, машинама, моторним возилима, путној инфраструктури и сл.)

загађење животне средине.

Извођач сноси сву одговорност иодговара материјално за све последице штетних догађаја насталих у вези са обављањем његових делатности и дужности из овог уговора.

**ПРОМЕНА АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА**

**Члан 18.**

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом ангажованих лица која ће бити одговорна за извршење уговора и реализацију пројекта,Извођач о томе обавештава Центар за разминирање и даје свој предлог на сагласност Центру за разминирање.

Лица морају бити квалификација истих или бољих од захтеваних у Пројекту.

**ПРОМЕНА ПОДАТАКА**

**Члан 19.**

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у подацима прописаним чланом 75. Закона о јавним набавкама или до којих дође у поступку испуњења уговором преузетих обавеза, о тој промени писмено обавести Инвеститора.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 20.**

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор.

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу страну.

Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења.

Инвеститор има право наплате средства финансијског обезбеђења у случају раскида уговора од стране Извођача.

Инвеститор има право на раскид уговора у случају да Центар за разминирање не прихвати да уведе Извођача у посао јер не испуњава задате услове из Пројекта и спецификације/описа радова .

**СПОРОВИ**

**Члан 21.**

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове, које произилазе или су у вези са овим уговором, решавати споразумно, мирним путем.

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што својим потписом потврђују, да ће решавање спора поверити надлежном суду у Београду.

Уколико већ није дошло до одустајања од уговора или до његовог раскида, Извођач ће, у сваком случају, да настави извођење радова са дужном марљивошћу, а Инвеститор ће наставити са плаћањима Извођачу, у складу са уговорнинм обавезама.

Обавезе Инвеститора и Извођача радова неће бити мењане из разлога што се спор води за време извођења радова.

**ВИША СИЛА**

**Члан 22.**

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорених обавеза било које уговорне стране, а које се према правним прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док траје виша сила и ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду.

Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да писаним путем обавести другу уговорну страну о њеном настанку, као и престанку више силе.

У случају трајања више силе дуже од 15 дана, свака уговорна страна има право да раскине овај Уговор.

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту закључења уговора и преузимању уговорених обавеза.

**ЗАЛОЖНО ПРАВО**

**Члан 23.**

Потраживања из уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 24.**

С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима сaвeсности и поштења.

На све што није регулисано уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи којима је регулисан предмет овог уговора.

**Члан 25.**

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.

Овај уговор ступа на снагу даном потпсивања уговорних страна.

**Члан 26.**

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна задржава по један примерак.

**Члан 27**.

Саставни део овог Уговора су:

Понуда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године са конкурсном документацијом;

Извођачки план;

Пројекат бр. 0210/19.

За **ИЗВОЂАЧА РАДОВА** За **ИНВЕСТИТОРА**

**ДИРЕКТОР ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

**Александра Дамњановић**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Учесник у заједничкој понуди**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подизвођач**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**