Република Србија

МИНИСТАРСТВОГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО - МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО, II ФАЗА

ПОСТУПАК ЈАБНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 61/2018

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 31.01.2019 године до 12:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 31.01.2019. године до 12:30 часова |

Jaнуар 2019. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

11000 Београд,

Немањина 22-26,

ПИБ 108510088

МБ 17855212

Интернет страна наручиоца: www.mgsi.gov.rs

- Особа задужена за контакт: Снежана Шокчанић, snezana.sokcanic@migsi.gov.rs

- Врста поступка јавне набавке мале вредности:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике Србије“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

- Предмет поступка  јавне набавке су:

Услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза.

- Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

- Уговор о јавној набавци:

Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке закључити уговор о јавној набавци услуга.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 61/2018 су услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза

- Назив и ознака из општег речника набавке: 71520000 – услуге  грађевинског надзора.

- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.    Процењена вредост јавне набавке: 5.000.000,00 без ПДВ-а,односно 6.000.000,00

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

# Подаци о језику

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон).

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.mgsi.gov.rs.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку - Услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза,  број ЈН 61/2018- НЕ ОТВАРАТИˮ послати на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, II фаза, Немањина 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.01.2019. године до 12 часова.

На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања Обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно упознат са важећим законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се примењивати на поступак уговарања и извршења предмета набавке.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде (Образац је саставни део конкурсне документације).

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда.

- Понуда са варијантама није дозвољена

- Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја

Отварање понуда обавиће се. 31.01.2019. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17. 11. спрат, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

- Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуде.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина бр. 22-26, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза, број ЈН 61/2018 - НЕ ОТВАРАТИˮ

или

„Допуна понудеза јавну набавку - услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза, број ЈН 61/2018 - НЕ ОТВАРАТИˮ

или

„Опозив понудеза јавну набавку- услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза,  број ЈН 61/2018 - НЕ ОТВАРАТИˮ

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку- услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза, број ЈН 61/2018 - НЕ ОТВАРАТИˮ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.

- Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно наведе, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Обавештење понуђачу у вези са подношењем понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

# Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач намерава да извршење набавке у целини или делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Лице у односу са којим постоји сукоб интереса, не може бити подизвођач понуђачу којем је додељен уговор.

Уколико ће понуђач извршење дела јавне набавке поверити подизвођачу, обавезни елементи понуде и уговора о јавној набавци биће:

•	подаци о подизвођачу (назив, адреса, седиште, ПИБ и матични број подизвођача);

•	део предмета набавке које ће извршити подизвођач;

•	% укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

# Заједничка понуда

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.

тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно).

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

- Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока и рока за извршење услуге

До 25% од укупно уговорене цене са ПДВ на име аванса, од дана када Извршилац достави Наручиоцу:

- предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,

- банкарску гаранцију за повраћај аванса,

- банкарску гаранцију за добро изршење посла,

- полисе осигурања.

Правдање аванса вршиће се тако што ће свака вредност испостављене привремене ситуације бити умањена за део примљеног аванса, најмање сразмерно проценту примљеног аванса. Извршилац је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда последњом привременом ситуацијом;

Наручилац се обавезује да Извршиоцу стручног надзора врши плаћања по испостављеним ситуацијама најкасније у року од 45 дана од дана пријема сваке оверене ситуације, под условом да је Извршилац стручног надзора доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Наручилац се обавезује да остатак од укупно уговорене цене са ПДВ,  Извршиоцу стручног надзора исплаћује, у једнаким износима, на основу оверених привремених ситуација.

Привремену ситуацију Извршилац стручног надзора испоставља у динарима и доставља Наручиоцу у 6 (шест) примерака месечно и то, до 5-тог у месецу за претходни месец, а 3 (три) примерка те ситуације враћају се Извршиоцу стручног надзора, након извршене овере од стране Наручиоца.

Услов за оверу и исплату окончане ситуације је завршен рад Комисије за примопредају радова, извршен технички преглед објекта, уз достављен позитиван извештај комисије за технички преглед објекта.

Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

Рок за извршење услуге је 12 (дванаест) месеци, укључујући и период потребан за технички преглед објекта.

Рок за извршење услуге се може продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности на које се није могло утицати, био спречен да изврши услугу у уговореном року.

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

12.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења до истека рока важења понуде. Банкарска гаранција мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима ако је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца;

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;

- понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија;

- понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, на писани захтев понуђача у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.

Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција – оригинал. Банкарске гаранције морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом са роком важења до краја рока за извршење Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ- ом и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.

12.2. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од несрећног случаја за своје запослене/радно ангажоване и полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15), са важношћу до истека рока за извршење услуге као и полису осигурања од професионалне одговорности.

13. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

# Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца или електронске поште на e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

# Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 61/2018”.

# Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

# 14.  Измене конкурсне документације

# Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.mgsi.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

# Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 (пет) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

# Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

# Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

# 15. Комуникација

# Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

# Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

# 16.Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односнокоји у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО”, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

# 17.	Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди морају битификсне, исказане у динарима са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и не могу се мењати.

18.	Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

# Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

# 19.	Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним,у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

20.	Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

Услучају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

21. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

22. Накнада за коришћење патента (обавезе понуђача по члану 74. став 2. ЗЈН):

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

23. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

23.1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара, 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка - Услуге пружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза. ЈН 61/2018;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

23.1 Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

23.2 Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

24. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.

25. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.

Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.

Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.

- Рок за доношење Одлуке о додели уговора

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

# Закључење уговора

Према члану 113. став 1. ЗЈН Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЧЛАН 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 5) И СТАВ 2. ЗЈН  Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

# Обавезни услови

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама);

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама);

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама), као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама).

Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

5) Понуђач је дужан да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са члановима 126., 150. и 153. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Доказ: Копија решења којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке документације или грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, и то:

- (П141Г2) - пројекти саобраћајница за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима или (И141Г2) - извођење радова на саобраћајницама за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима;

- (П141С1) - пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима

- (П142Г1) - пројекти грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама са прикључцима (мостови) или  (И142Г1) - извођење грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама са прикључцима (мостови);

- (П141Е1) - пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима или (И141Е1) - извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима;

- (П141Е4) - пројекти управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима или   (И141Е3) - извођење телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима и

- (П141M4) - пројекти машинских делова скретница, железничке опреме и прибора за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима

Регистар понуђача:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу накојој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и то:

| 1.Услов | Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупни пословни приход у минималном износу од 8.000.000,00 динара. |
| --- | --- |
| Доказ | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) или биланс успеха за 2015, 2016. и 2017. годину на прописаном обасцу (АОП 1001), извештај ревизионе комисије. |
| 2.Услов | Да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у претходнe 3 (три) године као понуђач или члан групе, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, извршио квалитетно и уговореном року најмање 1 уговор о пружање услуга стручног надзора на изградњи објеката саобраћајне инфраструктуре (путеви и железница). Да има успостављен стандардизован менаџмент систем, односно да поседује следеће сертификате: QMS 9001:2015 Quality Management System – Менаџмент система квалитета EMS 14001 Enviornmental Menagment System – Менаџмент систем животне средине OHSAS 18001:2007 Oxxupational Health and Safety Menagment System – Менаџмент систем здравља и безбедности запослених . |
| Доказ | Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на Обрасцу предвиђеном конкурсном документацијом или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи достављени образац, и то: назив и адреса Наручиоца назив и седиште понуђача облик наступања за услуге за које се издаје Потврда изјава да су услуге за потребе тог наручиоца извршене квалитетно и у уговореном року врста услуга уговорена вредност број и датум уговора изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити контакт особа наручиоца и телефон потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Оригинал или копија сертификата. |

| 3.Услов | Да располаже неопходним кадровским капацитетом - да има најмање 9 (девет) запослених или радно ангажованих по уговору који морају бити дипломирани инжењери техничке струке, од којих најмање 1 дипломираног инжењера – координатора за извођење радова, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим и покретним градилиштима. - да планирана одговорна лица која ће решењем бити именована у предметној јавној набавци поседују лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: Руководилац стручног надзора, поседује лиценцу 315 (одговорни пројектант саобраћајница) или лиценцу 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње) или лиценцу 415 (одговорни извођач радова саобраћајница) или лиценцу 412 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима нискоградње) или лиценцу 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), 1 извршилац; лиценцу 315 (одговорни пројектант саобраћајница) или лиценцу 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње) или лиценцу 415 (одговорни извођач радова саобраћајница) или лиценцу 412 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима нискоградње), 1 извршилац; лиценцу 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), 1 извршилац; лиценцу 313 (одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње) или лиценцу 314 (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) или лиценцу 413 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско–занатских радова на објектима хидроградње) или лиценцу 414 (одговорни извођач радова хидрогротехничких објеката и инсталација водовода и канализације), 1 извршилац; лиценцу 351 (одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије) или 451 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије), 1 извршилац; лиценцу 352 (одговорни пројектант управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација) или 353 (Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система) или 453 (одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система), 1 извршилац; лиценцу 370 (одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације) или лиценцу 470 (одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације), 1 извршилац; лиценцу 372 (одговорни пројектант геодетских пројеката) или лиценцу 471 (одговорни извођач геодетских радова), 1 извршилац; лиценцу 391 (одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога) или лиценцу 491 (одговорни извођач радова на изради геотехничких подлога), 1 извршилац; |
| --- | --- |
| Доказ | За имаоце лиценци: - копије личних лиценци планираних одговорних лица која ће решењем бити именовани за вршење услуге у предметној јавној набавци, са потврдама о важности лиценце (фотокопије потврде о важности лиценце са печатом имаоца лиценце и са његовим потписом). - наведено доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: МА или други одговарајући обрзац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор у складу са Законом о раду, уз изјаву понуђача о надзорним органима, који ће решењем бити именовани за вршење стручног надзора у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Напомена: Уговор о делу се може закључити само за радна места која нису систематизована код понуђача и која нису у оквиру делатности послодавца. Наиме, у складу са чланом 199. Закона о раду, послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Уколико није испуњен наведени услов, неће бити прихваћен уговор о делу. Запослење, односно ангажовање у складу са законом, у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде, а о свакој накнадној промени у смислу престанка радног односа односно (радног) ангажовања, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца. Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора о јавној набавци. Нису прихватљиви уговори који не садрже датум закључења и заводни печат. - као доказ за 1 дипломираног инжењера - координатора за извођење радова, понуђач је у обавези да достави фотокопију уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима, заједно са доказима о радном статусу (за запосленог код понуђача – фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за радно ангажованог: уговор - фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова. Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и координатор за безебедност и здравље на раду обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 76. став 3. Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, подизвођач мора да испуни за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и услов из члана 76. став 3. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача, тражењем оригинала достављених копија. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Закључком Владе 05 Број: 404-3768/2017 од 4. маја 2017. године, препоручује се наручиоцима у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, БР.124/12, 14/15 И 68/15) да приликом спровођења поступка јавних набавки пројектовања, извођења радова и надзора над извођењем радова, прописују додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, као и да користе Бодовну привредних друштава чије је делатност пројектовање, изградња и надзор у области саобраћајне инфраструктуре, а која је доступна на званичном сајту Министарства грађевинарства и инфраструктуре, ради додатне провере испуњености обавезних и додатних услова од стране Понуђача, који су доступни на Бодовној листи привредних друштава.

Бодовна листа објављена са пресеком на дан 30.09.2018. године.

IV.1. СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈE

|  | НАЗИВ ОБРАСЦА | БРОЈ ОБРАСЦА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде | ОБРАЗАЦ БР. 1 |
| 2. | Образац структуре цене | ОБРАЗАЦ БР. 2 |
| 3. | Општи подаци о понуђачу | ОБРАЗАЦ БР. 3 |
| 4. | Општи подаци о члану групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР.4 |
| 5. | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | ОБРАЗАЦ БР. 5 |
| 6. | Општи подаци о подизвођачу | ОБРАЗАЦ БР. 6 |
| 7. | Изјава о вршиоцу стручног надзора, који ће решењем бити именован за предметну јавну набавку | ОБРАЗАЦ БР. 7 |
| 8. | Списак извршених услуга стручног надзора | ОБРАЗАЦ БР. 8 |
| 9. | Потврде о реализацији закључених уговора | ОБРАЗАЦ БР. 9 |
| 10. | Изјава о прибављању полиса осигурања | ОБРАЗАЦ БР. 10 |
| 11. | Модел уговора | ОБРАЗАЦ БР. 11 |
| 12. | Трошкови припреме понуде | ОБРАЗАЦ БР. 12 |
| 13. | Изјава о независној понуди | ОБРАЗАЦ БР. 13 |
| 14. | Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине | ОБРАЗАЦ БР. 14 |

V ОБРАСЦИ

# Образац 1.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. године

за јавну набавку пружање услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза, редни број ЈН 61/2018

- Општи подаци о:  понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу:

Скраћени назив:________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач  (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача.

- Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо

а) самостално                   б) као заједничку понуду                ц) са подизвођачем

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Словима: |
| Аванс ( највише 25%): |
| Рок за извршење услуге је 12 (дванаест) месеци, односно до извршеног техничког прегледа објекта |
| Важење понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана) |

- Подаци о подизвођачу:

| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Вредност радова са ПДВ | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

## Образац 2.

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Достављамо структуру цене за јавну набавку услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза, редни број ЈН 61/2018

| Р. бр. | Опис позиције | Број извршилаца | Процењен број месеци * | Износ нето накнаде / 1 месец (без ПДВа) за једног извршиоца | Укупна нето накнада за планирани период ангажовања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тим за вршење стручног надзора |
| А | Б | В | Г | Д | Ђ= В x Г x Д |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупна понуђена цена (дин) без ПДВа |  |

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.                   ___________________________

Напомена: Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. Понуђач може у празна места уписати и додатне позиције које чине структуру понуђене цене.

## Образац 3.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице – директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Образац 4.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе

## Образац 5.

# ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

# ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавка услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза, редни број ЈН 61/2018, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

## Образац 6.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача– ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

## Образац 7.

# ИЗЈАВА О ВРШИОЦУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА,

# КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 61/2018

Овим потврђујемо да ће доле наведени надзорни орган бити расположив у периоду извршења уговора за услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза, редни број ЈН 61/2018.

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који именује вршиоца стручног надзора: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

Образац 8.

# СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

| Наручилац | Период вршења услуге | Врста услуга |
| --- | --- | --- |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

## Образац 9.

# ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

_________________________________________________________________________,

из ______________________ул._______________________________________________,

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршио услуге

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(навести врсту услуга)

Назив, број и датум уговора о пружање услуга стручног надзора на изградњи објеката саобраћајне инфраструктуре (путеви и железница)

_________________________________________________________________________

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________

Телефон: _________________

Датум:							Потпис овлашћеног лица Наручиоца ______________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

## Образац10.

# ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 15/2017, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о вршењу услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза, редни број ЈН 61/2018 у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од несрећног случаја за своје запослене/радно ангажоване  и полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15, 68/15), са важношћу до истека рока за извршење услуге, као и полису осигурања од професионалне одговорности.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

## Образац 11.

# МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач морау целинида попуни, оверипечатом и потпишемоделуговора и доставига у понуди)

Република Србија

МИНИСТАРСТВОГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

Закључен у Београду дана _____________ 2018. године, између :

- Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које  по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, заступа државни секретар Миодраг Поледица (у даљем тексту Наручилац)

и

- Привредног друштва / носилац посла_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

члан групе

_____________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________;

које заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач).

У даљем тексту заједно: Уговорне стране.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују да је:

- Закључком Владе 05 Број: 340-4280/2017 од 11. маја 2017. године (у даљем тексту: Закључак), Влада Републике Србије дала сагласност да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије као власника на грађевинском земљишту, вршењу услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза, врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство);

- Министарство у својству Финансијера, у име и за рачун Републике Србије је обезбедило средства потребна за реализацију Пројекта, као директан буџетски корисник у смислу Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016), у оквиру раздела 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, функција 450 – Саобраћај, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Пројекат 001 – Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

- Министарство у својству Наручиоца на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне мале вредности набавке број:                       спровело поступак јавне набавке чији је предмет услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза.

- Извршилац је доставио Понуду број __________ од _________ године, која чини саставни део овог уговора;

- Наручилац  Одлуком о додели уговора број ________ од ________. године, доделио Извођачу Уговор о вршењу услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – II фаза.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на  изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево– II фаза.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из овог члана, у свему према Техничким спецификацијама и Понуди, који чине саставни део овог уговора.

## ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна уговорена вредност (цена) вршења услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево,  II фаза износи:

укупно _______________ (словима: ____________________________ ) динара без ПДВ, односно  ______________ (словима: ___________________ ) динара са ПДВ.

Члан 3.

Укупна уговорена цена из члана 2. овог уговора обухвата све трошкове за радну снагу, опрему за контролу квалитета, осталу неопходну опрему и материјале, трошкове транспорта, трошкове смештаја и исхране, комуникације, доходак, режију, банкарске гаранције, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, трошкове заштите на раду у време вршења стручног надзора, трошкове особља који служе као подршка у седишту стручног надзора, а који нису дати у члану 2. овог уговора, прековремени рад и све друге зависне трошкове Извршиоца  који су неопходни за извршење овог уговора.

Укупна уговорена вредност из члана 2. овог уговора обухвата све друге непосредне и посредне трошкове неопходне за потпуно извршење обавезе Извршиоца по овом уговору.

Уговорене јединичне цене и укупна уговорена вредност су непромењиве до краја реализације Уговора.

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин:

1) _______(до 25%) од укупно уговорене цене са ПДВ, односно износ од ______________ динара са ПДВ на име аванса, од дана када Извршилац достави Наручиоцу:

- предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,

- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 14. овог Уговора,

- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 14. овог Уговора,

- полисе осигурања из члана 15. овог Уговора.

Правдање аванса вршиће се тако што ће свака вредност испостављене привремене ситуација бити умањена за део примљеног аванса, најмање сразмерно проценту примљеног аванса. Извршилац је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда последњом привременом ситуацијом;

2)  Наручилац се обавезује да Извршиоцу стручног надзора врши плаћања по испостављеним ситуацијама најкасније у року од 45 дана од дана пријема сваке оверене ситуације, под условом да је Извршилац стручног надзора доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Наручилац се обавезује да остатак од укупно уговорене цене са ПДВ,  Извршиоцу стручног надзора исплаћује, у једнаким износима, на основу оверених привремених ситуација.

Привремену ситуацију Извршилац стручног надзора испоставља у динарима и доставља Наручиоцу у 6 (шест) примерака месечно и то, до 5-тог у месецу за претходни месец, а 3 (три) примерка те ситуације враћају се Извршиоцу стручног надзора, након извршене овере од стране Наручиоца.

Услов за оверу и исплату окончане ситуације је завршен рад Комисије за примопредају радова, извршен технички преглед објекта, уз достављен позитиван извештај комисије за технички преглед објекта.

Окончана ситуација износи најмање 10% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

Извршилац испоставља привремене ситуације у динарима и доставља Наручиоцу у 6 (шест) примерака месечно и то, до 10-тог у месецу за извршене услуге у претходном месецу, а 3 (три) примерка те ситуације враћају се Извршиоцу, након извршеног плаћања од стране Наручиоца.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу врши плаћања по испостављеним ситуацијама  у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 i 113/2017), под условом да је Извршилац доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи.

Уколико Извршилац испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним услугама за период за који испоставља ситуацију, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности..

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Сва плаћања ће се вршити на рачун Извршиоца - привредног друштва   _____________________________________________________________________________ пословни рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке ______________________________.

У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 6. овог члана буде неактиван, угашен или промењен, Извршилац се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ

Члан 5.

Рок за извршење услуге стручног надзора из члана 1. овог уговора, почиње да тече од дана увођења Извршилаца у посао на извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза..

Извршилац се обавезује да услугу стручног надзора изврши до завршетка извођења радова из става 1. овог члана, и извршеног техничког прегледа објекта, уз достављен позитиван извештај комисије за технички преглед објекта, а најдуже 12 (дванаест) месеци од дана закључења овог уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу да:

- преда Извршиоцу 1 (један) примерак комплетне техничке документације и грађевинску дозволу,  као и Уговор о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза (у даљем тексту: Уговор о изградњи);

- пре почетка извођења радова, на предлог и из реда запослених и ангажованих лица код Извршиоца, писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова;

- пружа сву неопходну помоћ Извршиоцу у циљу извршења овог уговора;

- обавести извођача радова о Извршиоцу и његовим овлашћењима из овог уговора;

- писаним путем обавести Извршиоца, најмање 7 дана унапред, о дану увођења извођача у посао на извођењу радова;

- благовремено обавести Извршиоца о свим променама техничке, односно пројектне документације на коју је дао сагласност, а на основу које се изводе радови;

- Извршиоцу обезбеди, у току извођења радова, две просторије за рад опремљене канцеларијским намештајем и другом опремом, у складу са Уговором о изградњи.  Месечне трошкове одржавања које подразумевају трошкове грејања, електричне енергије, чишћења и сл. сноси извођач радова;

- именује лице као представника Наручиоца на реализацији Пројекта.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 7.

Извршилац је дужан да проучи Уговор о изградњи као и да се стара о његовом извршењу.

Извршилац је дужан да благоворемено проучи техничку документацију на основу које се изводе радови који су предмет Уговора о изградњи из става 1. овог члана, као и да од Наручиоца благовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима техничке документације и да предложи рационалније техничко решење и технологију извођења радова.

Поверљиве информације до којих је дошао током пружања услуге која је предмет овог Уговора, Извршилац не сме да учини доступним било ком правном и/или физичком лицу, осим уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи  које Извршилац стручног надзора припрема у складу са овим уговором власништво су Наручиоца.

Извршилац је дужан да обезбеди да се изради План превентивних мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (у даљем тескту: Уредба, „Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10);

Члан 8.

Извршилац је, пре увођења у посао из члана 5. овог уговора, у обавези да достави Наручиоцу списак са именима свих лица која ће вршити послове стручног надзора, са потребним доказима о испуњавању услова у складу са Законом, ради обавештавања Наручиоца.

Извршилац је, пре увођења у посао, у обавези да именује лице које ће према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/2010) и Плану превентивних мера обављати послове Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, које испуњава услове прописане Уредбом.

Измене или допуне списка из става 1. овог члана, Извршилац ће вршити у складу са претходно прибављеном писаном сагласношћу Наручиоца.

Извршилац је дужан да, најкасније 3 (три) дана од дана закључења овог уговора, за свако лице које ће вршити послове стручног надзора достави Наручиоцу решења о именовању тих лица која ће обављати послове надзорних органа за извршење овог Уговора.

Извршилац је дужан да, на основу образложеног писаног захтева Наручиоца, одмах обезбеди замену за лица из става 3. овог члана, са одговарајућим квалификацијама и искуством које су прихватљивe за Наручиоца, уколико Наручилац дође до сазнања да је лице које је именовано за вршење послова стручног надзора учинило озбиљно кршење дужности у вези са тим пословима, или је оптужено за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова стручног надзора, или има оправдане разлоге за незадовољство учинком тог лица.

Члан 9.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извршилац има обавезу да:

- врши надзор у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС”, број 22/15 и број 24/17) и другим прописима који регулишу ову област као и упутствима Наручиоца датим у складу са позитивним правним прописима;

- уведе извођача у посао из Уговора о изградњи уписом у грађевински дневник;

- да свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње;

- да у благовремено решава спорне детаље у Техничкој документацији, сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавања других питања која се појаве у току извођења радова;

- организује стручни надзор на терену, сагласно условима датим у Понуди;

- свакодневно проверава да ли извођач радова изводи радове квалитетно и у складу валидном техничком документацијом и грађевинском дозволом, Уговором о изградњи и правилима струке;

- додатно проверава квалитет грађевинског материјала (до 20% од планираног броја узорака преко независне лабораторије), опреме и инсталација које се уграђују или постављају на објекат, када постоји сумња у квалитет достављеног материјала или у квалитет изведених радова, односно да проверава да ли постоји одговарајућа документација којом се доказује њихов квалитет (сертификат, извештај о испитивању и др) у складу са усвојеним Програмом контроле квалитета

-забрани употребу грађевинског материјала, опреме и инсталације, која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат, кад постоји основана сумња или се утврди да не испуњавају захтеве из техничке документације, техничких и других прописа и стандарда или Уговора о изградњи док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела;

- без одлагања прегледа радове, односно изврши контролу и проверу квалитета и количине радова који се, према природи и динамици изградње објекта који је предмет Уговора о изградњи не могу проверити у каснијим фазама изградње објеката (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др) као и да податке о одобреним предметним радовима и друга запажања у вези са контролом и провером уноси у грађевински дневник и грађевинску књигу;

- проверава и оверава (потписује) привремене месечне и окончану ситуацију извођача радова који су предмет Уговора о изградњи и доставља их Наручиоцу наплаћање;

- уписује примедбе и закључке у грађевински дневник ии грађевинску књигу;

- контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу;

- доставља Наручиоцу месечне извештаје о непретку радова у складу са одобреним Програмом радова;

- даје потребна упутства извођачу радова из Уговора о изградњи, нарочито у случају одступања извођења радова од техничке документације, као и у случају промене услова градње објекта, промене врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др. и о томе без одлагања обавештава Наручиоца ради предузимања одговарајућих мера;

- даје мишљење на Програм радова и ажурирани Програм радова;

- сачињава месечне извештаје о свом раду, које редовно доставља Наручиоцу;

- током извођења радова прати да ли се запослени и друга ангажована лица извођача радова из Уговора о изградњи савесно и у складу са правилима струке односе према обавезама из тог уговора и о томе обавештава Наручиоца;

- контролише примену мера заштите животне средине и контролу примене мера заштите на раду и безбедности саобраћаја, према усвојеном Плану превентивних мера;

- сарађује са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта који је предмет Уговора о изградњи и надгледа прикупљање и ажурирање свих измена у пројектно-техничкој документацији насталих у току извођења радова;

- сарађује са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;

- наложи да се отклоне уочени недостаци који утичу на правилно извођење радова и/или на рок за завршетак извођења радовакоји су предмет Уговора о изградњи;

- испитује неопходност извођења додатних (непредвиђенихи накнадних) радова, хитних непредвиђених радова, као и вишкова радова. Проверава количине и врши анализу цена за наведене радове и Наручиоцу доставља свој предлог;

- обустави радове, када утврди неправилности, уколико би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, или изазвао опасност по суседне објекте, запослене и друга ангажована лица и пролазнике, а на основу сагласности Наручиоца;

- даје мишљење на захтеве извођача радова из Уговора о изградњи, уз сагласност Наручиоца, уколико захтеви извођача радова имају утицаја на уговорену цену, рок или количине радова;

- по завршетку извођења радова преда Наручиоцу потребну техничку документацију, која укључује и сертификате (извештаје о испитивању и остале доказе о квалитету), гаранције произвођача уграђене опреме и материјала, документацију о извршеним контролним испитивањима за технички преглед објекта и другу релевантну документацију;

- чува до примопредаје радова и коначног обрачуна, комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације (листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију) коју му је предао извођач радова;

- након завршетка извођења свих радова, учествује у раду комисије за примопредају радова, као и комисије за технички преглед објекта;

- врши стручни надзор над извођењем радова и отклањању недостатака који су констатовани у записнику комисије за технички преглед објекта;

- сарађује са надлежним органима и другим овлашћеним лицима;

- обавља и остале послове за које добије налог од Наручиоца, а у вези са извођењем радова;

-  да ангажовано лице на пословима Координатора за безбедност и здравље на раду, у фази извођења радова, поступа у складу са обавезама из члана 13. Уредбе и у складу са Планом превентивних мера;

- решава друга питања која се појаве у току извођења радова који су предмет Уговора о изградњи.

Члан 10 .

Извршилац је дужан да контролише да ли се документација на градилишту води у складу са прописима, и да својим потписом на документацији оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима, Уговором о изградњии другом документацијом којом се доказује квалитет, што представља основ за плаћање изведених грађевинских радова од стране Наручиоца.

Извршилац је у дужан да у реализацију извођача радова из Уговора о изградњи признаје само квалитетно изведене радове.

Члан 11 .

Извршилац нема право да мења техничку документацију која се односи на извођење радова, али може да предложи Наручиоцу измене и допуне те документације, ако се на тај начин добија технички боље решење, или се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Извршилац није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца:

- одлучује о питањима у вези са додатним плаћањима или продужетком рока извођења радова;

- доноси одлуке о признавању мањкова, вишкова идодатних радова;

- да ослободи извођача радова било које његове обавезе из Уговора о изградњи.

Члан 12 .

Извршилац је дужан да, уколико у току извођења радова утврди да се уговорени радови не изводе у складу са Програмом радова, о томе обавести Наручиоца, као и да предложи да извођач радова кашњење у динамици извршења надокнади појачањем капацитета, а уз претходну израду ажурираног Програма радова на који Извршилац стручног надзора даје мишљење.

Извршилац доставља Наручиоцу писано обавештење на основу којег Наручилац може дати налог извођачу радова за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом радова.

Члан 13 .

Извршилац може дати писану сагласност извођачу радова да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у пројектној документацији.

Сагласност из става 1. овог члана, Извршилац може дати без  претходне сагласности Наручиоца, о чему је дужан да одмах обавести Наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 14.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ, са роком важења до краја рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 5. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Ако рок за вршење услуге стручног надзора буде продужен, Извршилац је обавезан да о свом трошку Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за вршење услуге стручног надзора, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова, односно 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

Ако Извршилац, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из става 2. овог члана, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извршиоца.

Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 15 .

Извршилац је дужан да о свом трошку осигура од последица несрећног случаја сва лица ангажована на овом послу ради пружања услуга стручног надзора.

Извршилац  је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања, са важношћу за цео период вршења услуга стручног надзора,  који су предмет овог уговора односно до истека рока за извршење услуге стручног надзора из члана 6. овог уговора.

Ако Извршилац не осигура лица и не достави полису осигурања из ст. 1. и 2. овог члана сносиће сву одговорност за последице несрећног случаја коју претрпе лица ангажована на обављању послова стручног надзора и дужан је да надокнади сву насталу материјалну и нематеријалну штету.

Члан 16.

Извршилац је дужан да, у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”,број 40/15), са важношћу за цео период вршења услуга стручног надзора,  који су предмет овог уговора односно до истека рока за извршење услуге стручног надзора из члана 6. овог уговора,  као и полису осигурања од професионалне одговорности.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17 .

Наручилац може једнострано да раскине овај уговор ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Извршилац пренесе или уступи Уговор трећој страни, или ако Извршилац:

- одустане од извршења овог уговора;

- добије забрану надлежног органа за даље обављање послова који су предмет овог уговора;

- не извршава своје уговорне обавезе;

-уколико Извршилац благовремено не достави средства обезбеђења из члана 16. овог Уговора.

Наручилац може једнострано да раскине овај уговор и у случају када наступе околности или догађаји који отежавају или онемогућавају извршење овог уговора (виша сила).

Члан 18 .

Извршилац може једнострано да раскине уговор ако Наручилац не врши плаћања на начин и у роковима из члана 4. овог уговора, само ако Наручилац и у накнадно остављеном разумном року не испуни ову обавезу.

Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино када Наручилац изјави да не може да испуни обавезу из става 1. овог члана.

Члан 19 .

Уговор се једнострано раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана достављања изјаве.

У изјави из става 1. овог члана, мора да буде назначено по ком основу се овај уговорраскида.

Члан 20 .

Уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор.

Уговорне стране су сагласне да споразумом из става 1. овог члана реше сва спорна питања настала раскидом уговора.

Члан 21 .

Ако дође до раскида овог уговора, Наручилац је дужан да Извршиоцу плати извршене а неплаћене услуге стручног надзора које су предмет овог уговора, па и у случају да је Извршилац одговоран за раскид овог уговора.

У случају раскида овог уговора Наручилац и Извршилац ће образовати посебну комисију која ће утврдити стварно извршене услуге стручног надзора и коначан финансијски обрачун по овом уговору до дана његовог раскида.

Комисију из става 2. овог члана, именује Наручилац, а чине је представници Наручиоца и Извршиоца.

Саставни део Уговора

Члан 22.

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део јесу:

- Понуда Извршиоца број: __________ од  _________ 2019. године;

- Техничке спецификације.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 23.

Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може, у складу са Законом о јавним набавкама, да дозволи промену битних елемената уговора који могу из објективних разлога, настати као последица продужења рока за извођење радова из разлога на које Извршилац није могао утицати односно у случају примене прописа у којем се налази основ за измену.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и других прописа којима се уређују питања из овог уговора.

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из примене овог уговора, решавати споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и то даном последњег потписа.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених представника уговорних страна.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

| ИЗВРШИЛАЦ , директор | НАРУЧИЛАЦ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |
| --- | --- |

## Образац 12.

# ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15 и 68/15), понуђач ______________________________________________

(назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавкууслугепружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза, ЈН број 1612018, како следи у табели:

| Врста трошка | Износ трошка у динарима |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

## Образац 13.

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),понуђач ______________________________________________________даје:

(назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услугепружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза, ЈН број 61/2018, поднео без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 14.

# ИЗЈАВАО поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач_____________________________________________ даје:

(назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемда смо при састављању понуде у поступку јавне услугепружања стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево II фаза, ЈН број 61/2018, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

# Text boxes

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Име и презиме овлашћеног лица

___________________________

Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					 Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					     Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.